Table of Contents

# 北京化工大学

## 本科生创意计划书终稿（10章版）

项目名称：CoPilot Care 基层智慧医疗多智能体协同系统
学校：北京化工大学
学院：提交版填写（具体学院）
项目负责人：提交版填写（实名）
项目成员：提交版填写（实名，按贡献排序）
指导教师：提交版填写（实名）
完成日期：2026-02-21（提交版按实际提交日期更新）

## 执行摘要

CoPilot Care 面向基层慢病管理中的结构性矛盾开展建设：基层接诊量长期处于高位，而高风险识别、分诊衔接与连续随访之间仍存在断点。国家卫生健康事业统计数据显示，2024年基层诊疗量为 52.9 亿人次，占全国总诊疗量 66.6%；与此同时，慢病控制率与长期依从性改善仍受多重因素制约 [R2][R4][R6][R8]。在此背景下，构建兼顾时效性、安全性与执行性的辅助评估系统，具有明确的现实必要性。

项目聚焦基层接诊的三类约束条件：信息采集不完整、症状表达不典型、单次接诊时长受限。围绕上述约束，方案建立“结构化采集—风险评估—分歧仲裁—解释生成—随访编排”闭环链路，确保输出不仅给出风险结论，还能直接转化为后续就医与管理动作。系统能力边界严格限定为辅助分诊与风险评估，不替代临床最终诊疗决策。

技术路径采用“西医主线 + 中医增强”分层机制。西医链路负责急性风险识别与分诊建议，承担安全主干职能；中医链路负责体质辨识与长期干预建议，承担慢病管理增强职能。工程实现采用“协同机制 + 指南约束 + 状态机编排”组合方式，以分歧指数（DI）量化冲突，以规则与证据约束边界，以接口冻结与审计留痕保障全过程一致性与可追溯性 [R12][R13][R17][R18][R19][R22][R23]。

全文按照“问题依据—方案设计—实施路径—阶段成果”主线展开，附录同步提供接口契约、案例回放、图表资产与引用索引，形成可查验、可复用、可提交的完整计划书文本体系。

## 第1章 项目概述

### 1.1 立项背景与问题依据

慢病防控已由“单次治疗为主”逐步转向“连续健康管理为主”。在该转变过程中，基层机构承担了大规模首诊、复诊与随访任务，高血压、糖代谢异常和血脂异常等共病问题对接诊流程提出更高要求。现有公开数据表明，基层诊疗总量持续处于高位运行状态，而风险识别一致性、解释充分性与随访连续性仍存在结构性不足 [R1][R2][R4][R8]。本项目据此将建设起点明确为：在基层真实流程约束下，提高前评估环节的稳定性与可执行性，减少“识别—分诊—随访”链路中的断点。

### 1.2 项目定位与建设目标

项目定位为基层场景下的辅助分诊与风险评估系统，服务对象包括慢病患者、家属协作人和基层医务人员。系统建设目标并非替代医师判断，而是在诊前与复诊环节提供标准化、可追溯的风险识别支持，提升基层流程稳定性与协同效率。

建设目标按照“业务效果—技术质量—流程闭环—组织可用”四层递进体系定义，确保技术建设与应用效果保持一致。

| 目标层 | 目标描述 | 量化标准 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务目标 | 提升基层风险识别效率 | 高风险召回率、流程时长 | 召回率>=90%，时长<=2分钟 |
| 质量目标 | 输出可解释可复核 | 可解释率、仲裁完整率 | 均>=95% |
| 流程目标 | 建立统一评估闭环 | A-F场景达成率 | 6/6场景达成 |
| 组织目标 | 降低重复沟通成本 | 标准化报告覆盖率 | 核心场景100%覆盖 |

上述目标构成后续建设主线：先在需求层明确约束，再在机制与工程层完成承载，最终在实施与成果层形成阶段交付。

### 1.3 关键挑战与需求界定

现阶段基层慢病管理的挑战集中表现为四类耦合问题：风险识别标准不统一，导致高风险人群早期识别不足；结论解释链路不完整，导致医患沟通成本上升；随访管理易中断，导致长期管理效果衰减；异常输入与冲突场景缺少稳定降级机制，导致边界风险上升。四类问题共同指向同一建设目标，即形成“可计算、可追溯、可执行”的前评估机制，使一次评估能够稳定衔接后续就医与随访动作。

### 1.4 总体方案与技术路线

CoPilot Care 采用“西医主线 + 中医增强”的分层技术路线。西医链路负责急性风险边界识别、危险分层和分诊建议，作为安全主干；中医模块用于体质辨识与生活方式干预，服务于长期管理，不进入急性期安全决策主链路 [R12][R14][R24]。系统流程为：结构化采集、并行评估、分歧仲裁、解释生成、随访编排。该流程通过规则约束与状态机编排实现工程闭环，保证在复杂场景下仍具备稳定输出能力。

### 1.5 创新特征与应用价值

项目创新体现在“机制创新、工程创新与应用创新”三个层面。机制层面，以分歧量化与分层仲裁将多智能体冲突转化为可计算触发条件；工程层面，以规则引擎与状态机编排形成稳定执行框架；应用层面，以“西医主线 + 中医增强”实现急性风险处置与长期管理协同推进。

应用价值不仅体现在风险等级输出，更体现在流程可执行性提升：高风险识别前移，首诊与复诊衔接更加清晰，随访任务具备连续执行基础，基层团队能够在统一规则下开展协同管理。

### 1.6 应用边界与合规原则

系统应用边界在方案层面明确冻结：提供辅助分诊、风险评估、宣教建议与随访提醒，不提供处方决策，不替代临床最终诊疗结论。数据治理执行最小必要采集、分级授权访问与全过程审计留痕。对红旗症状、关键数据缺失或冲突不收敛场景，系统优先触发保守策略并给出线下就医建议 [R13][R15][R16]。对触发 ERR_LOW_CONFIDENCE_ABSTAIN 或 ERR_ESCALATE_TO_OFFLINE 的会话，系统进入人工复核闭环并记录时限性审计事件。

### 1.7 本章小结

本章完成了项目背景、目标体系、技术路线与边界原则的统一界定，形成后续需求分析、架构设计与实施推进的基础框架。

## 第2章 痛点与需求分析

本章以公开统计数据、指南依据和基层流程观察为基础，界定项目面临的现实约束，并据此形成需求边界与建设优先序。通过对疾病负担、供给压力、就医行为、问题拆解与能力优先序的连续分析，建立方案设计与实施安排的事实基础。

### 2.1 人群规模与疾病负担

| 指标 | 数值 | 来源 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高血压患病率（18岁及以上） | 27.8% | 成人高血压合并2型糖尿病和血脂异常基层防治专家共识 | 2024 |
| 糖尿病患病率（18岁及以上） | 12.4% | 同上 | 2024 |
| 血脂异常患病率（18岁及以上） | 33.8% | 同上 | 2024 |
| 高血压知晓率/治疗率/控制率 | 46.9% / 40.7% / 15.3% | 十三五高血压调查 | 2012-2015 |
| 糖尿病知晓率/治疗率/控制率 | 36.7% / 32.9% / 50.1% | 中国慢性病与危险因素调查 | 2018-2019 |
| 在管高血压患者血压控制率 | 67.72% | 成人高血压合并2型糖尿病和血脂异常基层防治专家共识 | 2024 |
| 在管糖尿病患者血糖控制率 | 33.1% | 同上 | 2024 |

数据表明两项关键事实。第一，慢病患病率处于高位且共病特征明显，基层将长期面对高频、异质的风险判断任务。第二，在管人群控制效果明显高于未形成稳定管理链路的人群，说明“连续管理能力”直接影响管理效果 [R1][R2][R3]。

据此，本项目不采用一次性静态评估框架，而将重点放在“结论能否进入连续管理”。系统除给出当次风险分层外，还需同步给出复测、复诊与随访动作，使风险判断能够转化为长期管理收益。

### 2.2 基层供给压力

| 指标 | 数值 | 来源 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层医疗卫生机构总数 | 104万个 | 国家卫健委新闻发布会 | 2025 |
| 乡镇卫生院数量 | 3.33万个 | 国家卫健委新闻发布会 | 2025 |
| 村卫生室数量 | 57.04万个 | 国家卫健委新闻发布会 | 2025 |
| 社区卫生服务中心数量 | 1.02万个 | 国家卫健委新闻发布会 | 2025 |
| 社区卫生服务站数量 | 2.71万个 | 国家卫健委新闻发布会 | 2025 |
| 基层诊疗量占全国比重 | 66.6% | 国家卫健委新闻发布会 | 2024 |
| 基层诊疗人次 | 52.9亿人次 | 卫生健康事业发展统计公报 | 2024 |
| 基层入院人次 | 4539.7万人次 | 卫生健康事业发展统计公报 | 2024 |
| 乡镇卫生院医师日均诊疗 | 9.7人次 | 卫生健康事业发展统计公报 | 2024 |
| 社区卫生服务中心医师日均诊疗 | 16.3人次 | 卫生健康事业发展统计公报 | 2024 |
| 社区卫生服务站医师日均诊疗 | 14.4人次 | 卫生健康事业发展统计公报 | 2024 |
| 平均每个村卫生室年诊疗量 | 2520人次 | 卫生健康事业发展统计公报 | 2024 |

基层供给能力呈现“网络覆盖广、单点压力高”的并行特征：机构体系已具备全国范围承载基础，但具体到单机构与单医师维度，时间窗口与流程协同空间仍然有限 [R4][R5]。在这一条件下，同类患者若缺少结构化前评估机制，容易出现结论标准波动、处置标准不一致和转诊时点偏移。

据此，项目将“标准化前评估能力”界定为主链路能力，而非附加功能。目标是在既有接诊时长内提高信息采集完整性、风险识别一致性和后续处置可执行性，为协同决策和任务编排提供稳定输入。

### 2.3 就医行为与体验

| 指标 | 数值 | 来源 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲门诊平均就诊时长 | 177.2分钟 | 上海公立三甲门诊调查 | 2017 |
| 排队时间占比 | 75% | 同上 | 2017 |
| 排队挂号平均耗时 | 28.4分钟 | 同上 | 2017 |
| 排队候诊平均耗时 | 37.2分钟 | 同上 | 2017 |
| 实际诊疗时长 | 8.2分钟 | 同上 | 2017 |
| 排队缴费平均耗时 | 32.6分钟 | 同上 | 2017 |
| 排队检查平均耗时 | 21.7分钟 | 同上 | 2017 |
| 到院后1小时以上才见医生比例 | 37.1% | 北京大学社会学系调查 | 2018 |
| 认为候诊时间较长比例（三甲） | 33.12% | 北京大学社会学系调查 | 2018 |
| 慢病患者选择二级及以上医院 | 72.1% | 慢病就医行为与依从性研究 | 2024 |
| 慢病患者选择基层医院 | 27.9% | 同上 | 2024 |
| 慢病患者平均每年就医次数 | 5.6次 | 慢病就医行为与依从性研究 | 2024 |
| 高血压患者1年内停药比例 | 约50% | NEJM研究 | 2020 |
| 慢病患者依从性较差比例 | 24.6% | 慢病就医行为与依从性研究 | 2024 |

时效分层解读：本节同时使用“流程结构证据”和“近年行为证据”。其中，2017-2018年门诊耗时数据用于刻画“候诊时间显著高于有效诊疗时间”的结构性矛盾；2020-2024年依从性与就医选择数据用于反映近年慢病管理行为。前者用于趋势与问题结构判断，不直接用于当前绝对水平推断；后者用于现状判断与目标设定。

就医行为数据反映出慢病管理的核心矛盾在于“高频接触与低效管理并存”。一方面，患者就医频次较高；另一方面，等待耗时显著高于有效诊疗时间，且就医路径持续向二级及以上机构集中，导致基层与上级机构之间的分工协同压力持续增大 [R6][R7][R8][R9]。

同时，依从性下降并非单一医学因素导致，而与心理负担、经济负担和家庭支持能力共同相关 [R10][R11]。因此，本项目将输出边界从“风险结论”扩展为“可执行行动”：系统不仅给出分层结果，还同步给出复测节律、复诊时点、家庭协同任务与异常触发条件，以提高结论在真实生活情境中的执行概率。

### 2.4 问题结构化拆解（问题-后果-系统应对）

本项目需求由基层业务约束反向形成。复杂病例处置能力不足，对应高风险识别与冲突仲裁；基层留观与留诊信任不足，对应可解释、可复核的分诊建议；随访连续性不足，对应任务化随访与风险轨迹跟踪；结论解释不足，对应证据化报告机制。各类问题均绑定验收指标，确保设计目标可执行、可追踪。

四类问题并非孤立存在，而是同一管理链路中的连续失效点。若前端风险识别偏差未被及时校正，误差会沿“分诊-随访-依从性”链路逐级放大。结构化拆解的作用在于将系统建设从“功能并列”转化为“失效治理”。

| 真实问题 | 业务后果 | 系统要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复杂病例评估标准不统一 | 高风险漏识别、转诊滞后 | 分层风险识别与分歧仲裁机制 | 高风险召回率、仲裁完整率 |
| 首诊建议缺少可解释性 | 患者不信任、基层留存低 | 结论-证据-依据三段式输出 | 分诊一致率、可解释率 |
| 随访任务缺少连续性 | 复测中断、依从性下降 | 风险分层随访与提醒闭环 | 随访完成率、异常处置时效 |
| 数据异常处理不足 | 错误建议风险上升 | 缺失/冲突输入降级与保守策略 | 异常降级正确率 |

### 2.5 用户分层与需求场景

| 用户类型 | 关键诉求 | 高频场景 | 必需输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 慢病中老年 | 快速判断风险等级 | 首次评估/复诊评估 | 风险等级与就医去向 |
| 家属照护者 | 明确下一步行动 | 夜间异常/连续波动 | 告警级别与随访行动方案 |
| 基层医生 | 标准化评估与复核 | 门诊预筛/随访管理 | 审校结论与证据链 |
| 社区管理人员 | 批量管理与提醒 | 随访周期管理 | 分层随访计划 |

上述四类用户构成同一慢病管理链路中的协同角色。患者与家属关注“建议是否可执行”，基层医生关注“结论是否可复核”，社区管理人员关注“流程是否可规模化”。因此，系统输出需同时满足三项条件：医学边界清晰、行动路径明确、管理标准统一。

### 2.6 能力优先序（核心/增强/拓展）

为保证方案在有限资源下先落地主价值，本项目采用“核心能力优先、增强能力跟进、拓展能力择机引入”的建设顺序。

| 能力层级 | 需求定义 | 对应模块 | 一期建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心能力 | 高血压/糖代谢风险分层与分诊建议 | 风险评估模块 | 必须完成 |
| 核心能力 | 红旗症状识别与连续异常预警 | 动态预警模块 | 必须完成 |
| 增强能力 | 多智能体分歧仲裁与可解释报告 | 协同仲裁模块、报告模块 | 完成基础版 |
| 增强能力 | 个体画像与随访策略联动 | 随访管理模块 | 完成基础版 |
| 拓展能力 | 中医体质辨识与非药物干预 | 中医增强模块 | 二期拓展 |

实施过程中统一遵循三项边界：其一，输出需可回溯至输入证据与规则触发；其二，高风险建议必须包含线下就医指引；其三，缺失数据、冲突数据与极端输入场景必须触发保守策略。三项边界共同构成第6章接口与第7章评测的前置条件。

### 2.7 数据口径与适用边界

本稿采用 2017-2025 年公开数据。为避免口径混用，按“数据层级-用途边界-更新触发条件”说明如下：

| 数据层级 | 年份范围 | 主要用途 | 不用于推断 | 更新触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程结构证据 | 2017-2018 | 刻画候诊与诊疗时长结构矛盾 | 当前绝对耗时水平 | 出现同口径全国新发布数据时更新 |
| 行为与依从性证据 | 2020-2024 | 刻画依从性与就医路径迁移 | 单地区直接外推全国 | 关键行为指标发布新版年度报告时更新 |
| 规模与供给证据 | 2024-2025 | 反映当前基层系统负担与承载能力 | 长期趋势外推 | 国家统计或卫健系统年度更新时同步替换 |

本文关键判断以近年全国口径数据为主，早期数据仅用于解释流程结构矛盾，不直接用于效果量化结论。所有阶段性目标值以第10章计划值为准，不将历史统计直接替代项目验收标准。阶段评审前统一执行一次“口径与年份复核”，确保正文引用与附录索引同步更新。

### 2.8 本章小结

第2章完成了从现实约束到系统需求的结构化转化：先以人群负担、供给压力与就医行为数据界定问题边界，再以问题拆解、用户分层和能力优先序形成设计输入。后续技术设计与实施安排据此建立统一需求基线。

### 2.9 需求约束到技术设计的桥接

为保证需求约束能够直接转化为建设动作，下表将核心需求对应到具体技术机制与实施输出，避免出现“问题与方案脱节”。

| 第2章需求约束 | 技术设计动作 | 落点章节 | 校验指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高风险不能漏识别 | 红旗短路与安全优先仲裁 | 第3.2 / 第5.2 / 第6.4 | 高风险召回率、上转正确率 |
| 信息缺失不能强行输出 | 最小信息集校验与降级返回 | 第5.2 / 第6.9 | 降级正确率、误导输出为0 |
| 冲突结论必须可复核 | DI量化、审校仲裁与决策留痕 | 第3.3 / 第6.8 | 仲裁完整率、审计可回放率 |
| 建议必须可执行 | 结论-证据-依据结构与任务编排 | 第3.5 / 第5.2 / 第7章 | 可解释率、任务完成率 |
| 方案必须可持续升级 | 版本治理、基线对照与扩样评测 | 第6.12 / 第7.11 / 第7.12 | 版本可追溯性、扩样验证完成率 |

通过该桥接关系，项目可在扩展阶段持续保持问题导向，确保新增功能始终服务于基层真实需求。

### 2.10 产业认知与市场定位分析

本节用于把第2章问题证据映射到项目定位。项目定位为“基层慢病首诊/复诊辅助评估系统”，核心能力是风险识别、解释输出和随访编排的一体化闭环。

| 分析维度 | 第2章证据基础 | 相关章节 | 可核验输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业认知 | 慢病患病率、基层诊疗占比、基层机构负荷 | 第2章、第9.13节 | 产业规模与痛点结构化论证 |
| 市场定位 | 目标用户分层、就医行为与依从性痛点 | 第2.5节、第9.13节 | 目标场景、目标人群、价值主张 |
| 落地前景 | 基层流程可标准化、随访链路可任务化 | 第8章、第9.9节 | 里程碑、试点路径、复制机制 |
| 社会影响 | 高风险识别前移、随访连续性提升需求 | 第10.3节、第10.6节 | 影响指标与阶段性验收标准 |

详细竞争与落地策略见第9.13节。

### 2.11 方法类型对比与定位边界

本节保留方法对比摘要，跨章节定位总结见第9.13节。

| 方法类型 | 边界控制 | 复杂场景处理 | 可审计性 | 适配结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用问答型 | 弱 | 弱 | 弱-中 | 不适合作为基层慢病主链路 |
| 规则引擎型 | 强 | 中-弱 | 强 | 可作为安全底座 |
| 本项目（规则+协同+审校） | 强 | 强（扩样持续验证） | 强 | 适配基层慢病场景 |

本项目最终稳定性结论以扩样阶段（n>=120）统计结果为准。

## 第3章 核心技术逻辑：多智能体辩论与协同

第3章基于基层真实接诊约束，构建可稳定执行的风险判断机制。技术主线聚焦协同收敛、分歧触发与保守处置，确保系统在复杂场景下仍能输出边界清晰、动作明确的处置结果。

### 3.1 技术路线与方法来源

在基层高频接诊、信息不完整和时限约束并存的场景中，系统需同时满足三项要求：临床边界安全、流程输出一致、结果解释可复核。基于该约束，本项目采用“协同机制、规则约束与状态机编排”的组合路线。协同能力参考多智能体医疗研究形成并行评估与辩论收敛框架 [R18][R19]；流程编排依托 LangGraph 状态流转能力 [R17][R22]；业务边界依据高血压与基层公共卫生规范固化 [R12][R13]。

据此，系统实现遵循三项原则：第一，安全优先于效率，高风险边界场景优先执行保守处置；第二，分歧必须量化，仲裁动作必须具备明确触发阈值；第三，输出必须可解释，结论、证据与规则来源保持可追踪。三项原则共同约束系统设计、运行与治理。

### 3.2 双阶段决策机制（西医主线）

#### 3.2.1 阶段I：深度循环协同（复杂病例）

对共病、多症状、不典型表达或信息冲突病例，系统进入深度循环协同流程，而非直接生成一次性结论。流程以并行初评起步，在计算分歧指数后执行有限轮次证据辩论，并由审校智能体完成最终仲裁。该阶段最大辩论轮次固定为 Max_Steps = 3；若达到上限后仍处于高分歧状态，系统转入保守策略并给出线下就医或上转建议，以保障安全边界的及时执行。

#### 3.2.2 阶段II：并行一致性聚合（常规病例）

对常规复诊、信息完整且风险特征清晰的病例，系统采用并行评估与一致性校验流程。该路径在不降低安全阈值前提下，将高成本协同机制集中应用于高复杂度病例。双阶段机制的核心作用是按病例复杂度进行计算资源与审校注意力分配。

双阶段设计将“效率”与“稳健”纳入同一框架：低复杂度病例优先保证响应速度，高复杂度病例优先保证处置可靠性，避免在高风险场景中因追求时效而削弱安全约束。

### 3.3 分歧指数（DI）与阈值策略

分歧指数定义如下：

分歧指数 = α × 分歧度 + β × 临床意义差异

其中，分歧度 表征多个智能体风险判定的离散程度（L0-L3 编码到数值空间），临床意义差异 表征分歧是否触及急症、转诊或禁忌等安全边界。权重初值设置为 α=0.7、β=0.3，用于在总体分歧与临床边界之间保持平衡 [R22]。

阈值处置带宽如下：

| 分歧指数区间 | 处理级别 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| < 0.2 | 一致 | 直接共识输出 |
| 0.2-0.4 | 轻度分歧 | 触发1轮辩论 |
| 0.4-0.7 | 显著分歧 | 触发深度辩论与审校介入 |
| ≥ 0.7 | 严重分歧 | 触发保守策略，建议线下就医/上转 |

该阈值带宽将分歧程度直接转换为处置动作，保证同类病例在不同运行批次中的决策一致性。其中，分歧指数 ≥ 0.7 为强制保守处置边界。

### 3.4 西医主线 + 中医增强

项目采用“西医主线 + 中医增强”的结构化组合。西医主线承担高血压分级、心血管危险分层、红旗症状识别和分诊建议，是一期安全决策主干；中医模块承担体质辨识与生活方式干预建议，主要服务长期管理与依从性改善。在中西建议出现冲突时，系统遵循“急性期安全优先”原则，优先执行西医安全边界，中医建议转入缓解期支持场景 [R12][R14][R24]。这种分层保证了项目特色不以牺牲安全为代价。

### 3.5 可解释与安全闭环

系统输出采用统一的“结论-证据-依据”三段式结构。结论层给出风险等级与分诊去向，证据层列出触发结论的体征、症状、病史与趋势信息，依据层给出对应规则、指南条目或审校仲裁结果。该结构有助于医生快速完成复核，同时提升患者与家属对行动方案的理解度与执行一致性。

在基层应用场景中，可解释性是执行能力的一部分。只有当“为何给出该结论”被清晰表达，基层医生才能高效完成二次判断，患者与家属才能落实后续行动。基于这一原则，项目将解释结构与风险输出一体化设计，并以可解释率与证据覆盖率作为持续观测指标。

### 3.6 输入复杂度分层与路由策略

系统先执行输入复杂度评分，再按分值路由至差异化协同模式 [R22][R23]。该评分用于表征流程复杂度，并确定评估策略与资源分配路径。

#### 3.6.1 复杂度评分维度

| 维度 | 判定规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 信息完整性 | 核心字段（主诉、血压、既往史）缺失 | +2 |
| 症状复杂度 | 主诉症状>=3类且跨系统 | +2 |
| 共病负担 | 已知慢病>=2种 | +2 |
| 风险边界信号 | 红旗症状或危急阈值触发 | +3 |
| 历史波动异常 | 连续3次趋势恶化 | +1 |

复杂度总分定义为 ComplexityScore = sum(points)。得分 0-2 进入快速共识流程，3-5 进入轻度辩论流程，>=6 进入深度辩论并强化审校介入。该分层机制用于统筹时效性与稳健性。

#### 3.6.2 路由判定流程图与规则表

图9 输入复杂度路由流程图

图9将复杂度分层逻辑转化为可执行路由，优先级顺序固定为“红旗边界优先于复杂度评分”。该顺序意味着任何可能危及安全的信号均不会被流程效率目标覆盖。

| 判定条件 | 路由动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 触发红旗症状或危急阈值 | 线下上转（ERR_ESCALATE_TO_OFFLINE） | 直接进入线下上转，不进入常规协同链路 |
| ComplexityScore = 0-2 | 快速共识（FAST_CONSENSUS） | 快速共识路径，强调时效与稳定 |
| ComplexityScore = 3-5 | 轻度辩论（LIGHT_DEBATE） | 轻度辩论路径，触发1轮补证据 |
| ComplexityScore >= 6 | 深度辩论（DEEP_DEBATE） | 深度辩论路径，强化审校介入 |

### 3.7 参数管理与优化策略

为保证系统在不同场景下持续稳定运行，项目将 DI 参数管理纳入版本治理，不在主文展开算法推导。参数调整遵循“安全优先、结果稳定、节奏可控”原则：先保证高风险不漏识别，再优化误报与时效，最后通过回归验证确认可发布。

| 管理重点 | 执行要求 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全边界 | 参数调整后不得降低高风险识别能力 | 高风险召回率保持目标阈值 |
| 输出稳定性 | 同类场景多次运行结果波动可控 | 分级跳变率处于可控区间 |
| 运行效率 | 调整后不显著增加流程时长 | 端到端时长保持既定上限 |
| 版本可追溯 | 参数变更必须留痕并可回滚 | 变更记录完整、回滚可执行 |

上述参数管理要求统一纳入版本变更流程，确保参数调整服务于业务稳定性。

### 3.8 失败模式与保守策略

| 失败模式 | 典型表现 | 触发动作 |
| --- | --- | --- |
| 信息严重缺失 | 无血压值、病史空白 | ERR_MISSING_REQUIRED_DATA，返回补采集清单 |
| 输入异常冲突 | 收缩压<舒张压等非法值 | ERR_INVALID_VITAL_SIGN，要求重测 |
| 分歧长期不收敛 | 达到最大轮次仍高分歧 | ERR_CONFLICT_UNRESOLVED，建议人工复核 |
| 安全边界触发 | 红旗症状/严重分歧/危急值 | ERR_ESCALATE_TO_OFFLINE，线下就医/上转 |

该失败模式表明确系统在“无法给出可信自动结论”时的处置原则：优先执行降级、补采集或上转，不输出高风险不确定建议。

### 3.9 本章小结

本章形成可执行的决策机制：通过双阶段流程完成复杂度分配，通过分歧指数将冲突量化为处置动作，并通过失败模式将保守策略工程化。

### 3.10 关键增强项与主链路融合

关键增强项不单列独立分支，统一纳入主链路实现：复杂度路由落实于第3.6节与图9；三路守护与低置信拒答落实于第5章及第6章错误码；对抗输入隔离与保守上转落实于第6.9节和第7.13节；互操作检索预处理落实于第4.9节和第6.17节 [R26][R27][R28][R29]。

相关原理说明置于附录 D.5，主文仅保留与实施和交付直接相关的内容。

## 第4章 总体技术架构

第4章将决策机制落实为可实现、可运行、可治理的工程架构。通过“分层承载、流程闭环、规则支撑、治理强化、标准对接”五个方面的协同设计，形成统一且可持续演进的技术框架。

### 4.1 七层架构与分层职责

图1 七层系统架构图

图1给出系统从交互层、采集层、编排层、评估层、仲裁层、输出层到治理层的职责划分。该分层并非简单的模块拆分，而是将业务主链路与治理约束同步固化：主链路负责完成信息处理与分诊生成，治理链路负责统一权限、审计、版本与异常升级。由此可以在不改变安全边界语义的前提下支持多智能体协同与模块化扩展。

### 4.2 协作流程与状态机

图2 多智能体协作时序图

图2定义了主编排器、多智能体和输出模块之间的消息顺序，明确了“输入组织、并行评估、仲裁回收、结果生成”的执行方向。该时序关系保证每一次结论输出都可回溯到对应输入和仲裁步骤。

图6 状态机流程图

图6将时序关系转换为状态机语义，形成“开始 -> 信息采集 -> 风险评估 -> 分歧计算 -> 分流处理 -> 审校 -> 输出”的可执行状态路径，并显式给出红旗短路与线下上转分支，确保异常场景能够在固定节点触发保守处置。

图7 分歧指数计算流程图

图7给出分歧指数计算、阈值判定与动作触发链路，将多智能体冲突从定性描述转化为可计算、可追踪的仲裁条件。三张图共同形成统一流程表达：消息顺序、状态转换与触发条件在同一语义下保持一致。

### 4.3 风险规则与决策支撑

图4 高血压分级决策树

图4展示高血压分级与分诊导向的规则路径，关键节点可直接转换为规则引擎条目，使风险判定具备明确的指南依据与追溯路径。

图8 心血管危险分层矩阵图

图8给出血压等级与危险因素交叉后的风险分层结果，可直接对应随访强度与复诊节奏。图4与图8联动后，形成“规则判定 -> 风险分层 -> 动作编排”的连续决策链。

### 4.4 评测与实施联动

图3 评测指标体系雷达图

图3汇总准确性、安全性、可解释性、效率与稳定性等核心指标，体现项目采用多维质量约束，而非单一准确性指标。

图5 技术路线甘特图

图5展示基础建设与研发阶段的衔接关系，使技术建设与质量检验同步推进，并将阶段目标落实为可验收里程碑。

### 4.5 非功能需求与验收阈值

| 维度 | 目标要求 | 验收阈值 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 单次评估端到端时延可控 | <= 2分钟 | 压测与回放 |
| 可用性 | 核心流程在连续运行下稳定 | 可用率>=99% | 运行监控 |
| 安全性 | 高风险病例优先识别 | 召回率>=90% | 测试集验证 |
| 可解释性 | 结果可复核可审阅 | 可解释率>=95% | 人工复核+抽检 |
| 可审计性 | 关键节点可追溯 | 决策链100%留痕 | AuditEvent核查 |
| 鲁棒性 | 异常输入可降级 | 非法输入100%拦截 | 异常测试集 |

该组阈值构成系统部署与运行治理的共同门槛。性能与可用性决定运行连续性，安全性与鲁棒性决定边界稳定性，可解释性与可审计性决定过程可核查性。

### 4.6 本章小结

在架构层面，图1至图8完成了职责分层、规则对应与实施联动，图10补充了治理增强后的关键处理链路。结合非功能阈值、可观测性设计与标准适配，系统形成了完整的实现路径与治理路径。

### 4.7 架构优化（问题导向）

结合原型运行中暴露的问题与已收集文献证据，当前架构新增五个治理型组件，用于应对复杂病例冲突收敛困难、证据链稳定性不足、低置信输出风险、对抗输入污染与版本回滚困难等关键问题 [R20][R22][R26][R28]。

| 架构痛点 | 优化组件 | 核心职责 | 预期收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多智能体协同结论在部分场景不稳定 | 基线守护器（Baseline Guard） | 对比多智能体/规则/单模型三路结果并识别冲突 | 降低高风险误判概率 |
| 辩论过程证据依赖弱 | 指南检索器（Guideline Retriever） | 辩论前注入最新指南证据条目 | 提升仲裁可解释性与一致性 |
| 原始置信度不可直接信任 | 置信度校准器（Confidence Calibrator） | 结合证据覆盖与输入完整性校准置信度 | 降低“高置信错误”输出 |
| 协同链路可能被对抗输入污染 | 拓扑安全管控器（Topology Guard） | 检测污染信号并切换隔离优先拓扑 | 抑制风险在多智能体间扩散 |
| 指南更新后难追溯 | 知识版本管理器（Knowledge Versioner） | 对规则与指南版本做快照、回滚与审计 | 支持合规复核与版本追责 |

优化后关键处理链路如下：

图10 架构优化关键处理链路图

图10所示链路采用“先证据、先安全、再协同、后校准、再输出”的执行顺序，使系统从“可运行”进一步升级为“可控制、可回滚、可追责”。

### 4.8 可观测性与故障演练设计

架构可靠性不仅取决于功能贯通，也取决于异常状态是否具备“可观测、可控制、可回滚”能力。因此本项目在架构层补入可观测性与故障演练机制：关键链路设置统一追踪标识，关键节点设置 SLO 与告警阈值，高风险路径设置固定演练剧本，用于验证异常条件下的控制能力。

| 观测对象 | 核心指标 | 告警门槛 | 处置动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口采集质量 | 最小信息集一次补齐率 | < 85%（连续30分钟） | 启动简化问询模板并提示人工协作补录 |
| 仲裁稳定性 | DI>=0.4 占比 | > 30%（连续1小时） | 触发证据检索强化与审校人工抽检 |
| 输出可信性 | 低置信拒答率 | > 15%（连续1小时） | 排查知识版本漂移并降级到稳定快照 |
| 系统性能 | P95端到端时长 | > 120秒（连续15分钟） | 进入保守模式，优先处理高风险请求 |
| 合规可追溯性 | AuditEvent 完整率 | < 100%（任意窗口） | 阻断结果归档并触发审计告警 |

故障演练按月执行三类固定场景：输入异常洪峰、知识版本误更新、并发突增。每次演练均产出“触发时间-响应动作-恢复时间-残余问题”四段式记录，用于支撑后续版本治理与运维优化。

### 4.9 互操作标准适配（FHIR/SMART）

为保证系统由原型向真实基层信息系统迁移时避免大规模接口重写，本项目在架构层提前完成互操作标准对应：数据交换遵循 FHIR 资源语义，应用授权遵循 SMART App Launch 模式。该设计将算法能力与接入能力解耦，降低后续集成阶段的协议适配成本 [R30][R31]。

| 本项目对象 | 标准对应 | 架构动作 |
| --- | --- | --- |
| 体征与监测序列 | Observation 资源 | 统一编码、统一时间戳语义、缺值显式标注 |
| 风险结论与随访动作 | RiskAssessment + CarePlan + ServiceRequest | 结论与动作分层归档，支持跨系统复用 |
| 决策审计与留痕 | AuditEvent + Provenance | 关键结论保留“版本-证据-操作者”链路 |
| 应用授权与上下文 | SMART scope + launch context | 最小权限访问与会话级授权绑定 |

结合 MedAgentBench 与 FHIR-AgentBench 的外部证据，互操作链路既是工程问题，也是质量问题。只有在“资源可取、权限可控、语义一致”三项同时成立时，多智能体能力才能稳定迁移到真实 EHR 生态 [R27][R29][R30][R31]。

## 第5章 核心功能设计

### 5.1 核心模块重构目标

本章聚焦核心模块的工程可实现性与运行稳定性。模块设计目标统一固化为四项约束：输入边界清晰、处理路径可追踪、异常处置可落地、验收标准可执行。基于上述约束，一期核心链路固定为五个模块：智能导诊、风险评估、多智能体仲裁、随访任务编排、可解释报告生成。

本章采用“先安全、后增强”的设计原则。各模块必须先满足急性风险识别与保守降级要求，再进入体验优化与个性化增强阶段。

在业务流程上，五个模块共同构成一次基层慢病评估的完整行动链：入口采集与质量控制、风险判断与边界识别、冲突收敛与单一结论生成、任务化随访编排、可解释结果输出。该链条确保技术处理过程与基层执行流程保持同构关系。

### 5.2 一期核心链路（必备能力）

一期核心链路按 A-E 五个模块组织，采用统一结构：先给模块总览，再给模块定义与验收门槛。

| 模块编号 | 模块名称 | 主要职责 | 核心输入 | 核心输出 | 上下游关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 智能导诊与结构化采集 | 完成最小信息集校验与补采 | 主诉、体征、病史 | 标准化输入包 | A -> B |
| B | 风险评估引擎（西医主链路） | 完成分级分层与红旗识别 | 标准化输入包 | 风险等级与分诊草案 | B -> C |
| C | 多智能体协同与分歧仲裁 | 聚合多视角并形成单一结论 | 多智能体评估结果 | 仲裁结论与处理路径 | C -> D/E |
| D | 随访策略与任务编排 | 将结论转为持续管理任务 | 风险等级、历史轨迹 | 随访计划与任务卡 | D -> E |
| E | 可解释报告生成 | 输出可读可执行报告 | 仲裁结论、证据链 | 结构化解释报告 | 对患者/医生输出 |

#### 5.2.1 模块A：智能导诊与结构化采集

模块A负责入口质量控制，不直接给出医疗结论。最小信息集（MIS）固定为：年龄、性别、主诉、至少一组血压值、关键既往史与当前用药。信息不完整时进入补问流程。

| 子能力 | 设计要点 | 一期验收门槛 |
| --- | --- | --- |
| 字段抽取 | 症状文本结构化、体征标准化、病史标签化 | 关键字段抽取准确率>=90% |
| 信息补问 | 按缺失字段优先级自动追问 | 5问内补齐率>=85% |
| 输入校验 | 血压值区间与逻辑校验（SBP>DBP） | 非法输入拦截率=100% |
| 入口分流 | 红旗症状先行短路，不进入常规慢路径 | 红旗命中后响应时延<=5秒 |

#### 5.2.2 模块B：风险评估引擎（西医主链路）

模块B由“血压分级-糖代谢筛查-综合风险分层”三段组成，采用“规则优先 + 模型补充”策略。输出 L0/L1/L2/L3 风险等级与分诊建议草案，供模块C统一仲裁。
执行顺序固定为：输入校验 -> 单病种评估 -> 综合风险计算 -> 分诊级别转换。红旗阈值触发时直接进入线下就医路径。

#### 5.2.3 模块C：多智能体协同与分歧仲裁

该模块负责把多个专业视角转化为单一可执行结论。心血管智能体与代谢智能体并行输出后，系统计算分歧指数，并按阈值触发不同处理路径。轻度分歧走单轮补证据，显著分歧走深度辩论并强制审校介入，严重分歧直接保守上转。最大辩论轮次固定为 Max_Steps=3，防止流程在冲突中无限循环。

仲裁采用安全优先聚合规则，评分函数定义为
ConsensusScore = 0.5 × GuidelineFit + 0.3 × Confidence + 0.2 × SafetyPriority。

| 规则优先级 | 判定条件 | 处置动作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触发红旗症状或危急阈值 | 强制线下上转 |
| 2 | 未触发红旗且 ConsensusScore >= 0.7 | 进入共识输出 |
| 3 | 未触发红旗且 ConsensusScore < 0.7 | 请求复核或保守上转 |

#### 5.2.4 模块D：随访策略与任务编排

模块D将一次性评估结果转为持续管理动作。编排逻辑按“风险等级 + 分诊级别”双维度生成任务计划。

| 风险等级 | 默认随访节奏 | 关键任务 | 升级条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 | 24小时内提醒 + 3天内回访 | 就医确认、危急症状复核 | 任一红旗复现即升级线下 |
| L2 | 每周跟踪 + 2周复评 | 连续体征记录、复诊督办 | 连续3次恶化触发升级 |
| L1 | 每2-4周随访 | 生活方式执行、家庭协同任务 | 两次不达标进入L2流程 |
| L0 | 每3个月复评 | 维持管理与预防教育 | 指标越界触发重新分层 |

#### 5.2.5 模块E：可解释报告与反事实建议

模块E将技术结论转为可读可执行报告，输出结构固定为：结论摘要、证据链、规则依据、行动清单。
报告最低合格要求：包含“结论-证据-依据”三要素；包含缺失信息提示与置信度说明；高风险输出附带线下就医指引。

### 5.3 模块级“输入-处理-输出-异常-完成定义”契约

本节将模块统一为“输入-处理-输出-异常-完成定义”格式，供研发、测试和交付共用。

| 模块 | 关键输入 | 核心处理 | 状态输出 | 异常触发 | 降级动作 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能导诊 | 症状文本、基础体征、病史片段 | 结构化抽取+最小信息集补齐 | 标准化输入包 | 字段缺失、语义冲突 | 返回补采集清单 | 关键字段齐全且可计算 |
| 风险评估 | 标准化输入包 | 分级+分层+红旗短路 | 风险等级与分诊草案 | 非法体征值、关键指标缺失 | 中止计算并重测/补录 | 输出含风险等级与置信度 |
| 多智能体仲裁 | 多智能体评估结果 | 分歧指数计算+辩论+审校聚合 | 单一仲裁结论 | 分歧不收敛 | 保守上转+人工复核 | 产生可执行单一结论 |
| 随访编排 | 风险等级、历史轨迹 | 频次策略+任务拆分 | 随访计划与任务卡 | 计划不可执行 | 退化为最小任务计划 | 任务含责任人和截止时间 |
| 报告生成 | 仲裁结论、证据链 | 模板化解释+反事实建议 | 用户可读报告 | 解释字段缺失 | 标记低置信并要求复核 | 报告四层解释完整 |
| 合规审校 | 全流程事件、规则集 | 越界检测+审计留痕 | 合规状态+审计事件 | 规则冲突 | 采用安全优先规则并上报 | 决策链100%可追溯 |

该契约作为模块交付标准，统一用于开发、联调、测试和版本归档。

### 5.4 核心编排时序与状态转换

核心编排以时序化执行为主线，一期实施与后续扩展均按同一主流程运行。以下时序图展示系统主链路：

图11 核心编排时序图

状态转换约束如下：信息采集 -> 风险评估 仅在最小信息集满足时允许进入；风险评估 -> 辩论 由分歧指数阈值触发；辩论 -> 输出 受 Max_Steps 上限约束；任意状态触发红旗均可直接跳转 ESCALATE_TO_OFFLINE。由此，图11所示主流程在正常、冲突与异常三类路径下均具备可执行约束。

### 5.5 二期拓展能力

二期目标是提高个体化深度而不改变一期安全主链路。重点能力包括中医体质完整版问卷与转化分计算、多体质并存判定、体质-风险关联提示、非药物干预库精细化。二期继续遵循“急性期西医优先”原则，中医建议定位于长期调理增强，不进入急性期安全决策通道。二期验收以“不改变一期安全边界语义、提升长期管理可执行性”为前提。

### 5.6 三期前瞻能力

三期围绕连续数据与规模化协同展开。一方面接入可穿戴设备和家庭监测序列，增强风险轨迹预测能力；另一方面强化社区多角色协同与信创部署，支持更大规模基层场景复用。三期功能进入前必须通过一期、二期核心指标门槛，确保扩展建立在稳定底座之上。

### 5.7 模块验收与回归用例表

核心模块验收以“安全、稳定、可解释”三条主线同时达标为准。

| 模块 | 必过回归用例 | 指标门槛 | 证据产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能导诊 | 缺失字段、矛盾输入、边界值 | 非法输入拦截率=100% | 输入校验日志 |
| 风险评估 | 高血压1/2/3级、糖前期、共病场景 | 高风险召回率>=90% | 分级与分层报告 |
| 多智能体仲裁 | 一致/轻度分歧/显著分歧/严重分歧 | 分歧仲裁完整率>=95% | 分歧指数计算与仲裁记录 |
| 随访编排 | L0-L3全等级任务生成 | 任务可执行率>=90% | 任务卡与执行回执 |
| 报告生成 | 正常、边界、异常三类案例 | 可解释率>=95% | 结构化报告样例 |

该表采用与测试执行一致的指标口径，确保模块承诺能够落实到可观测结果。模块验收以回归记录为准，每次版本变更后均需完成对应模块复测，复测通过后方可进入下一阶段。

### 5.8 模块性能预算与容量假设

为保证核心功能在基层真实场景中稳定运行，一期模块按端到端 120 秒上限进行时延预算分配。该预算用于指导实现优化与性能回归，不作为医疗结论本身。

| 模块 | 目标时延预算 | 并发假设 | 超限处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能导诊 | <=15秒 | 50会话并发 | 超时触发最小问询模板 |
| 风险评估 | <=30秒 | 50会话并发 | 关闭非关键特征计算，保留主规则链 |
| 多智能体仲裁 | <=20秒 | 30冲突会话并发 | 触发 Max_Steps 上限并保守输出 |
| 可解释报告 | <=15秒 | 80会话并发 | 降级为标准模板输出 |
| 随访编排 | <=10秒 | 100任务并发 | 退化为最小任务卡 |
| 其他开销（IO/网络/审计） | <=30秒 | - | 启动队列与重试限流 |

容量治理基线：当排队队列长度超过阈值或平均响应连续 5 分钟超过预算，系统进入“保守模式”，优先处理高风险与线下转诊相关请求，延后非关键增强任务。该策略确保高风险用户不因系统负载被延迟处置。

### 5.9 核心设计取舍与工程权衡

核心功能设计的重点在于关键取舍的清晰化与可验证化。本项目在一期采用四项明确取舍，在控制复杂度的同时优先保障安全主链路，再分阶段叠加增强能力。

#### 5.9.1 规则优先而非模型优先

在风险评估主链路上，项目采用“指南规则优先，模型补充解释”策略，不将大模型设为分诊决策主导。主要考虑在于基层场景对一致性和可追溯性的要求高于单次智能表现。规则优先保障边界稳定，模型补充负责自然语言输入与复杂语义转换，二者分工明确后可兼顾稳定底座与交互弹性 [R12][R23]。

#### 5.9.2 有限辩论而非无限协商

多智能体辩论机制可持续优化，但工程实现必须设置收敛边界。本项目将 Max_Steps 固定为 3，以保证在可控时间内形成可执行结论或触发安全降级动作。该取舍体现效率与安全并重原则：在基层真实流程中，处置时效与边界稳定性优先于无边界扩展。

#### 5.9.3 西医主链路与中医增强分层

中西医融合是项目特色，但一期不把中医模块放入急性期安全决策主链路。该设计先保证高风险场景判断标准统一，再在长期管理中发挥体质辨识和行为干预优势。分层后，项目可在安全边界稳定前提下逐步体现中医增强价值 [R14][R24]。

#### 5.9.4 可拒答而非强输出

对医疗辅助系统而言，低置信场景下“不给结论”往往比“给错结论”更负责。因此本项目引入置信度校准与拒答机制，把“拒答并线下上转”定义为合格输出之一。该策略在第6章通过错误码和审计事件固化，在第7章通过 T-009 用例验证，形成设计与验证一致的闭环。

### 5.10 模块到交付的闭环对应

为确保设计、验证与交付三类内容保持一致，本项目将核心模块直接对应到测试证据与交付物，确保每个设计承诺都能落实为具体产物。

该对应关系将能力目标、实测证据与阶段交付打通，推动项目叙事从“模块并列描述”转为“目标驱动闭环”。

| 模块设计承诺 | 对应评测证据 | 对应交付物 | 核查要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能导诊可补齐关键字段且拦截非法输入 | T-001/T-003，输入校验日志 | 第7章执行表、附录C案例A/C | 是否在信息不足时安全降级 |
| 风险评估可稳定识别高风险并触发分诊 | T-001/T-002/T-006 | 第7章指标统计与场景表 | 召回率、高风险误报占比与分诊一致性 |
| 冲突场景可仲裁且可解释 | T-004/T-007 | DI记录、仲裁日志、可解释报告样例 | 分歧触发是否有明确依据 |
| 低置信与证据缺失可拒答并上转 | T-008/T-009 | 错误码记录、审计日志 | 是否存在“高风险低置信仍强输出” |
| 指南更新后可回滚且可追责 | T-010 | 回滚记录、版本对照清单 | 版本变化是否可回顾 |

### 5.11 本章小结

本章完成了核心功能由“描述级”向“实现级”的细化，并补齐“取舍逻辑-测试证据-交付产物”的闭环链路，为后续接口固化与场景验证提供直接依据。

### 5.12 补充流程图：线下上转与结果回流闭环

除主流程外，还需明确“高风险上转后如何回流到持续管理”。为此补充跨角色闭环流程，确保系统建议、线下处置与后续随访形成一致执行链。

图12 线下上转与结果回流闭环图

该补充流程图的执行要求为：上转动作可追踪、回填信息可审计、随访任务可执行。通过该闭环，系统输出可持续回接到后续管理流程。

## 第6章 关键接口与治理规范

第6章给出项目运行所需的接口边界、异常语义与治理约束。内容以“可理解、可验证、可追溯”为原则，重点说明系统如何在不同实现环境下保持一致行为。

### 6.1 核心数据对象定义

本项目采用“少而稳”的数据对象体系，避免在计划书中展开实现代码。核心对象如下：

| 对象类别 | 关键字段 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 患者画像（PatientProfile） | 年龄、性别、既往病史、用药与过敏信息 | 提供个体化风险评估上下文 |
| 监测信号（HealthSignal） | 血压、心率、血糖等时间序列体征 | 支撑风险分层与趋势判断 |
| 协同意见（AgentOpinion） | 风险等级、置信度、证据与行动建议 | 形成多智能体并行判断输入 |
| 分歧计算（DissentComputation） | 分歧度、临床意义差异、DI值 | 触发仲裁与保守策略 |
| 审计事件（AuditEvent） | 会话、阶段、动作、时间戳 | 保证关键决策可追溯 |
| 输出结果（TriageResult） | 分诊等级、去向、随访与宣教建议 | 形成可执行处置结果 |

该对象体系覆盖主链路“输入-判断-仲裁-输出-审计”五个环节，满足第7章评测与第8章实施所需的最小语义一致性。

### 6.2 核心流程接口定义

| 接口 | 输入 | 输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| orchestrate_triage(input) | PatientProfile + HealthSignal[] + symptomText | TriageResult | 主编排入口 |
| evaluate_risk(signals, profile) | HealthSignal[] + PatientProfile | AgentOpinion[] | 多智能体并行评估 |
| resolve_conflicts(opinions) | AgentOpinion[] | AgentOpinion | 审校仲裁输出 |
| compute_risk_trajectory(signals, profile) | HealthSignal[] + PatientProfile | RiskTrajectoryPoint[] | 风险轨迹 |
| build_counterfactual_actions(profile, trajectory) | PatientProfile + RiskTrajectoryPoint[] | string[] | 反事实行动建议 |
| build_explainable_report(result) | TriageResult | string | 可解释报告文本 |

接口职责按照“评估、仲裁、轨迹、解释”分层组织，便于分阶段联调与版本管控。

### 6.3 MCP服务接口

| 接口 | 输入 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| get_patient_context(patient_id) | patient_id | PatientProfile | 拉取个体画像 |
| get_history(patient_id, range) | patient_id, timeRange | HealthSignal[] | 历史事件与体征 |
| get_latest_signals(patient_id, window) | patient_id, window | HealthSignal[] | 最新时窗体征 |
| save_assessment(session_id, result) | session_id, TriageResult | ack | 结果归档 |

### 6.4 错误码与处置语义

| 错误码 | 触发条件 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| ERR_MISSING_REQUIRED_DATA | 必填信息不足 | 返回补充采集清单 |
| ERR_INVALID_VITAL_SIGN | 体征值非法（如收缩压<舒张压） | 拒绝计算并提示重测 |
| ERR_CONFLICT_UNRESOLVED | 分歧在最大轮次后仍不可消解 | 输出保守策略 + 人工复核建议 |
| ERR_ESCALATE_TO_OFFLINE | 触及高风险边界或严重分歧 | 明确建议线下就医/上转 |
| ERR_GUIDELINE_EVIDENCE_MISSING | 未检索到有效指南证据 | 触发证据不足告警并降级 |
| ERR_LOW_CONFIDENCE_ABSTAIN | 校准置信度低于门槛 | 拒答并建议线下评估 |
| ERR_ADVERSARIAL_PROMPT_DETECTED | 检测到对抗性提示词或污染信号 | 隔离可疑Agent并切换保守拓扑 |

错误码体系的作用是把异常情形转化为确定动作，确保系统在不确定状态下始终优先执行保守路径。

### 6.5 数据最小化与审计追踪

为满足个人信息保护与医疗数据治理要求，系统在数据采集与存储阶段执行“最小必要、分级授权、全程留痕”三项原则。相关要求如下。

| 约束维度 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 最小化采集 | 仅采集年龄、性别、主要症状、核心体征、既往关键病史等必要字段 |
| 分级访问 | 敏感字段脱敏存储，并按角色授权进行访问控制 |
| 审计留痕 | 关键决策节点全部写入 AuditEvent，确保事后可回放 |

该治理约束确保“数据可用”与“数据合规”同步成立，避免因扩展功能引入越权风险。

### 6.6 字段级数据字典（核心字段）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 取值约束 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| patientId | string | 是 | 全局唯一 | 会话归属 |
| age | number | 是 | 0-120 | 风险分层 |
| sex | enum | 是 | male/female/other | 风险校正 |
| systolicBP | number | 条件必填 | 60-260 mmHg | 血压分级 |
| diastolicBP | number | 条件必填 | 30-160 mmHg | 血压分级 |
| symptomText | string | 是 | 1-2000 chars | 症状语义解析 |
| chronicDiseases | string[] | 否 | 标准疾病编码 | 共病评估 |

### 6.7 授权分级表（最小权限）

| 角色 | 可读 | 可写 | 受限字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者本人 | 本人评估结果、宣教计划 | 症状与自测体征 | 不可见审校内部日志 |
| 家属协作人 | 任务卡、提醒计划 | 协作任务反馈 | 不可改写医学评估结论 |
| 基层医生 | 评估结果、证据链、随访计划 | 复核意见、随访执行记录 | 不可改系统阈值配置 |
| 质控/审校角色 | 全流程审计事件 | 仲裁意见、风险标注 | 不可改原始患者输入 |
| 运维角色 | 系统运行指标 | 无医疗数据写权限 | 默认不接触明文健康数据 |

### 6.8 审计留痕要求（AuditEvent）

审计记录统一采用“会话标识、流程阶段、触发动作、时间戳、决策引用”五要素，确保关键结论可回放、可复核。留痕策略执行三项原则：

- 关键决策事件长期留痕。

- 非关键调试日志按周期清理。

- 所有留痕遵循最小化与脱敏原则 [R13][R15][R16]。

### 6.9 异常降级流程（ERR_* 路径）

图13 异常降级流程图

异常处置优先级统一为“生命安全优先、合规约束其次、交互效率再次”。因此，当输入质量、证据充分性或冲突收敛性无法满足安全阈值时，系统优先执行拒答、降级或线下上转路径。

### 6.10 v1.1 扩展类型（向后兼容）

v1.1 扩展不改变 v1.0 核心语义，主要补充四类治理能力：指南证据对象、基线守护结果、置信度校准结果与安全探测结果。扩展字段均采用可选方式接入，保证旧调用路径持续可用。

### 6.11 v1.1 扩展接口（向后兼容）

| 接口 | 输入 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| retrieve_guideline_evidence(query, profile) | symptomText + PatientProfile | GuidelineEvidence[] | 辩论前证据注入 |
| run_baseline_guard(masResult, input) | TriageResult + 输入快照 | BaselineCheckResult | 三路基线一致性核验 |
| calibrate_confidence(opinion, evidence) | AgentOpinion + GuidelineEvidence[] | ConfidenceCalibration | 置信度校准与拒答判断 |
| run_safety_probe(session, opinions) | session上下文 + AgentOpinion[] | SafetyProbe | 对抗提示词与污染信号检测 |
| abstain_or_escalate(calibration, baseline) | ConfidenceCalibration + BaselineCheckResult | TriageResult or Error | 低置信拒答/上转执行 |

v1.1 扩展围绕“证据注入、三路核验、置信度校准、对抗防护”四项能力展开，服务高风险场景的稳定处置。

### 6.12 知识版本治理与回滚

为满足“指南更新可追溯、争议结论可回顾”的监管要求，系统对规则与知识证据执行版本化管理。每次评估结果都记录：规则版本、指南版本、证据条款编号、模型版本与时间戳；当上线后发现异常漂移时，可按版本号回滚到上一个稳定快照并重放关键病例验证 [R20][R22]。

| 治理动作 | 触发条件 | 输出产物 |
| --- | --- | --- |
| 版本快照 | 指南或规则更新 | knowledge_manifest.json |
| 灰度对比 | 新版本上线前 | 旧版/新版差异报告 |
| 紧急回滚 | 关键指标连续异常 | 回滚记录与原因说明 |
| 审计回顾 | 复核或合规抽检 | 版本-结论对照链路 |

### 6.13 接口契约要点

本节保留接口契约的计划书级摘要，不展开字段明细。接口契约强调三点：输入边界清晰、返回语义稳定、异常路径可追溯。

| 核心接口 | 最低输入要求 | 最低输出要求 | 失败返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| orchestrate_triage | 患者画像、体征序列、主诉、授权凭证 | TriageResult + auditRef | ERR_* |
| evaluate_risk | 时序体征 + 画像（v1.1可选证据） | AgentOpinion[] + 分歧计算 | ERR_* |
| resolve_conflicts | 多智能体意见 + 分歧状态 | 仲裁后单一结论 + 决策轨迹 | ERR_CONFLICT_UNRESOLVED |

### 6.14 运行时约束（幂等、超时、一致性）

| 约束项 | 规则 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 幂等 | 相同请求仅生成一个结果版本 | 防止重复提交导致结果漂移 |
| 超时 | 主流程120秒内返回 | 保证基层可用时延 |
| 一致性 | 结果写入与审计写入同事务边界 | 保证结果可追溯 |
| 降级 | 证据不足或低置信优先拒答/上转 | 避免低可信强输出 |
| 人工复核时限 | 触发拒答或上转后24小时内完成首轮复核 | 保证安全闭环连续性 |

### 6.15 版本兼容与废弃策略

版本治理遵循“新增可选、旧版可用、逐步废弃”三条规则。v1.1 对 v1.0 的扩展全部采用向后兼容方式，旧调用方无需改造即可运行。该策略确保系统演进过程中“旧能力可运行、新能力可增量接入、迁移成本可控制”。

### 6.16 联调场景摘要

联调验证统一覆盖三条主路径，确保接口语义在不同实现环境中保持一致：

| 联调场景 | 目标 | 关键检查点 |
| --- | --- | --- |
| 正常输出路径 | 验证主链路可稳定生成结果 | 结果结构完整、审计引用可追踪 |
| 缺失数据降级路径 | 验证信息不足时保守处置 | 返回补采集指引，不强行给结论 |
| 低置信拒答路径 | 验证边界场景安全优先 | 触发拒答/上转并进入人工复核闭环 |

### 6.17 互操作接口对应（FHIR/SMART 适配）

接口冻结不仅面向内部联调，也面向后续系统对接。为降低二次集成成本，核心字段与输出对象按 FHIR 语义做一一对应，并将授权过程约束到 SMART 的 discovery、scope 与 launch context 机制。该对应关系用于确保“字段可解释、权限可验证、调用可回放” [R30][R31]。

| 当前类型/字段 | FHIR/SMART 对应 | 约束说明 |
| --- | --- | --- |
| HealthSignal.systolicBP/diastolicBP | Observation (code,value[x],effective[x]) | 缺值时记录 dataAbsentReason，不默认补值 |
| TriageResult.riskLevel/triageLevel | RiskAssessment + CarePlan.intent/status | 风险结论与照护方案分离建模 |
| followupDays/educationAdvice | CarePlan.activity + Task/ServiceRequest | 随访动作必须可执行、可追踪 |
| AuditEvent | AuditEvent + Provenance | 决策链保留版本与操作者信息 |
| consentToken | SMART scope + launch context | 权限最小化并与会话绑定 |

基于该对应关系，orchestrate_triage 输出在归档层可直接转换为 FHIR Bundle；若授权 scope 不足，系统强制降级到只读评估路径，避免越权写入临床系统。

## 第7章 测试场景与评测方案

第7章基于既有机制与接口契约，给出场景级验证结果与边界案例。内容按“输入条件—机制触发—输出动作”展开，展示系统在不同风险压力下的运行表现与处置边界。

### 7.1 评测指标与定义

本节给出评测指标与判定定义，作为场景结果的统一解释基础。指标覆盖安全、执行、证据三类维度，确保技术表现与业务目标能够对应验证。

| 指标 | 目标值 | 定义说明 |
| --- | --- | --- |
| 高风险召回率 | >= 90% | 真实高风险样本中被识别比例 |
| 高风险误报占比 | <= 20% | 被判高风险样本中的假阳性比例 |
| 可解释率 | >= 95% | 输出含“结论+证据+依据”的比例 |
| 分歧仲裁完整率 | >= 95% | 冲突样本中给出分歧点与仲裁理由比例 |
| 证据引用覆盖率 | >= 95% | 输出中包含指南证据条款的比例 |
| 家庭任务完成率 | >= 80% | 家庭协同任务按时完成比例 |
| 低置信拒答正确率 | >= 90% | 低置信样本触发拒答/上转的正确比例 |
| 对抗防护成功率 | >= 90% | 对抗输入下触发隔离/降级/上转的正确比例 |
| 平均流程时长 | <= 2分钟 | 单次评估端到端耗时 |

上述指标覆盖系统运行的三类核心能力：安全识别能力、执行落地能力与证据可解释能力。通过联合观察，可避免“仅看单一准确性指标”导致的偏差 [R21][R23]。

### 7.2 场景集（A-F）

A-F 场景覆盖了系统在基层真实使用中最常见的六类决策压力点：首次导诊、连续异常、信息缺失、冲突仲裁、复诊一致性和疑难联动。通过这六类场景可同时检验安全主链路、降级链路和协同链路是否完整。 A-F 场景的完整输入与输出样例见附录C，可用于逐例回放核查 [R25]。

| 场景 | 关注问题 | 验证重点 |
| --- | --- | --- |
| A 首次导诊 | 首诊能否快速形成可执行建议 | 分诊准确性、解释完整性 |
| B 连续异常 | 连续趋势能否触发及时预警 | 轨迹稳定性、预警时效 |
| C 信息缺失 | 缺失数据时能否安全降级 | 异常处理正确率 |
| D 冲突仲裁 | 智能体冲突时能否给出一致结论 | 分歧指数触发有效性、仲裁完整率 |
| E 复诊一致性 | 同类输入能否保持输出稳定 | 一致性与抖动控制 |
| F 疑难联动 | 多病共存时能否形成联合建议 | 多学科协同与安全边界 |

### 7.3 场景结果记录（实填）

| 测试编号 | 场景 | 输入特征 | 期望输出 | 实际输出 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | 高血压首次导诊 | 55岁男，145/92，家族史阳性 | L1中危，1个月内基层就诊 | L1中危；建议1个月内全科/内科就诊；分歧指数0.05 | 达成 |
| T-002 | 连续异常预警 | 连续3日168/105→172/108→175/110 | L2高危，触发黄色预警 | L2高危；血压持续上升预警；建议2周内心内科复诊；分歧指数0.08 | 达成 |
| T-003 | 信息缺失 | 仅“头痛”，无血压与病史 | 启动降级，不给风险结论 | 返回“信息不足”；输出补采集清单与临时安全建议 | 达成 |
| T-004 | 智能体冲突仲裁 | 70岁女，185/115，糖尿病+肾功能异常 | 审校仲裁后给上转建议 | L3很高危；分歧指数0.55；仲裁后建议上级医院心内+内分泌联合就诊 | 达成 |
| T-005 | 复诊一致性 | 58岁男，3个月复诊128/82与132/84 | 低风险结论应一致 | 两次均L0低危；随访节奏一致（3个月）；趋势稳定 | 达成 |
| T-006 | 疑难会诊联动 | 68岁男，冠心病+糖尿病+165/98+胸闷 | MDT联动建议 | L3很高危；主诊心内科，联动内分泌与中医增强建议；分歧指数0.25 | 达成 |

从结果看，六类核心场景均达到预设目标，但达成路径存在差异。A、B、E 主要体现规则链路与趋势判断稳定；C 体现信息缺失条件下的保守降级能力；D、F 体现多智能体冲突场景中的仲裁收敛能力。整体上，系统能够按场景特征调用对应机制并保持输出边界一致。

统计说明：本节 T-001~T-006 共 6 例，属于机制验证样例池，用于验证“输入条件—机制触发—输出动作”链路。第7.11节的10例对照用于观察方案差异方向。阶段性比例指标统一按“当轮纳入样例数”为分母计算，稳定性结论以第7.12节扩样阶段（n>=120）结果为准。

### 7.4 测试结论与残余风险

本阶段样例结果表明，系统已具备核心场景的稳定复现能力，并能够在不同输入压力下维持“风险识别-仲裁-输出-随访”闭环。与此同时，残余风险主要集中于两类边界：其一，极端信息缺失场景下补采集效率仍受交互约束；其二，高分歧且证据密度偏低场景下，冲突收敛时长仍有压缩空间。

在上述边界条件下，系统能够维持保守降级与线下上转，不发生越界强输出。与此同时，“西医主线 + 中医增强”的分层原则在测试过程中保持一致：中医增强建议仅用于长期管理支持，不进入急性期安全决策主链路。

### 7.5 指标解释与判定方法

本章评测判定口径统一按第7.1节执行，结果表达采用“指标值+场景解释”的组合方式。阶段判断以扩样统计结果为准，小样例结果仅用于机制有效性验证。

| 判定等级 | 口径 |
| --- | --- |
| 达标 | 指标达到或优于目标值，且无越界输出 |
| 预警 | 指标接近阈值或波动较大，需要跟踪复核 |
| 未达标 | 指标未达目标值或出现越界输出，需先完成修正 |

判定结果在第8章里程碑验收中采用同一口径，避免“评测达标”与“阶段达成”标准不一致。

### 7.6 A-F 场景证据链摘要

A-F 场景已覆盖“常规、边界、冲突、疑难”四类决策压力。各场景均完成“触发条件-机制动作-输出建议”链路验证，完整逐例描述见附录C。

| 证据链要素 | 检查要求 | 对应位置 |
| --- | --- | --- |
| 触发条件 | 输入特征、风险阈值与异常状态可复核 | 第7.2节、第7.3节 |
| 机制动作 | 调用路径与仲裁/降级动作可追踪 | 第6.4节、第6.9节 |
| 输出建议 | 结论、证据、依据三要素齐备 | 第3.5节、第7.3节 |
| 审计引用 | 关键结论可回看到会话审计记录 | 第6.8节、第9.3节 |

### 7.7 边界案例与优化路径

边界案例用于揭示系统在非常规输入条件下的脆弱环节。以下三类案例反映了当前版本优先优化方向。

| 边界案例 | 典型输入 | 当前处置 | 下一步优化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量值逻辑冲突 | 收缩压80、舒张压150 | 触发 ERR_INVALID_VITAL_SIGN，要求重测 | 前端实时校验 + 语音引导，降低误填率 |
| 高龄多病且信息缺失 | 仅有“乏力”主诉，无核心体征和病史 | 降级并输出补采集清单 | 增加 5 问最小问询模板，支持家属协作填报 |
| 分歧长期不收敛 | 临界危险值 + 多智能体证据不足冲突 | ERR_CONFLICT_UNRESOLVED，保守上转 | 引入专家规则优先级与历史一致性权重 |

这三类问题共同说明，当前版本已经建立安全保守边界，但在交互效率和冲突收敛时效方面仍有优化空间。后续优化将围绕“更快补齐关键数据”和“更快收敛高分歧场景”两条主线推进。

### 7.8 本章结论

本章完成了“指标定义—场景结果—边界案例—改进方向”的完整呈现。后续阶段将继续扩大样本规模，形成阶段统计与回归结果，并保持正常案例与边界案例并行验证，持续提升系统稳定性与可执行性。

### 7.9 场景达成率趋势与问题归因

为展示机制收敛过程，本项目按同一 A-F 场景集记录最近三轮探索性回归结果（每轮样本数均为 6）。

| 阶段版本 | 达成场景数 | 场景达成率 | 主要改进动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本1（初版） | 4/6 | 66.7% | 增加输入校验与补采集提示 |
| 版本2（增强版） | 5/6 | 83.3% | 引入 DI 仲裁与异常降级流程 |
| 版本3（当前版） | 6/6 | 100% | 完成接口定义统一与规则修订 |

问题归因统计显示，早期失败主要集中在输入质量与冲突收敛两类问题，后续优化也围绕这两类问题展开。 趋势结果表明，当前“6/6达成”来自问题暴露、机制修订和回归验证后的逐步收敛。该结果用于扩样前基线判断，不直接外推为大样本总体性能结论。

### 7.10 v1.1 增强能力验证（T-007~T-010）

随着基线守护、指南证据注入、置信度校准与版本回滚机制落地，本阶段补充四个增强用例，验证新增能力在实际场景中的可执行性与稳定性 [R20][R22][R23][R26][R28]。

| 测试编号 | 增强能力 | 输入特征 | 期望输出 | 实际输出 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-007 | 基线守护三路核验 | 多智能体判L1、规则判L3、单模型判L2（高风险冲突） | 触发冲突告警并进入人工复核/保守上转 | 触发 conflictFlag=true，输出保守上转建议 | 达成 |
| T-008 | 指南证据注入 | 共病场景（高血压+糖代谢异常）且初始证据不足 | 辩论前完成指南条款注入，输出含条款编号 | 输出包含 guidelineVersion 与 clauseId 字段 | 达成 |
| T-009 | 低置信拒答 | 输入缺失+证据覆盖不足，校准置信度<阈值 | 拒答并建议线下评估 | 触发 ERR_LOW_CONFIDENCE_ABSTAIN 并上转 | 达成 |
| T-010 | 知识版本回滚 | 新版规则灰度后关键指标波动异常 | 回滚至上个稳定知识快照并保留审计记录 | 生成回滚记录，恢复旧版稳定输出 | 达成 |

上述四项用例与 T-001~T-006 共同形成“主链路 + 增强治理链路”的完整评测闭环：前者验证业务可用，后者验证系统可治理。

### 7.11 基线对照与增量分析

在当前样例池中，项目设置了三组对照：完整多智能体方案、单智能体方案、规则引擎方案。该对照用于验证多智能体机制在本项目任务上的增量价值，并为后续技术路线提供依据 [R21][R26]。

| 方案 | 场景达成率（10例） | 高风险召回（10例） | 可解释率（10例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整方案（多智能体 + 规则 + 审校） | 10/10 | 9/10 | 10/10 | 当前主方案 |
| 单智能体方案 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 冲突场景解释稳定性不足 |
| 规则引擎方案 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | 安全边界稳定，但复杂语义处理弱 |

对照结果说明，本项目未将“多智能体”作为唯一能力来源，而是采用“规则底座 + 协同增强 + 审校约束”的组合式架构。在当前小样例池中，该组合在复杂冲突场景和解释完整性方面呈现趋势性优势；是否具备统计稳健优势，将在第7.12节扩样阶段继续验证。规则底座继续承担安全下限与边界兜底职责。

### 7.12 扩样与阶段验证计划

当前样例集已验证主链路完整性，但样本规模仍需扩大。后续阶段按“扩样-复核-固化”推进：先扩大覆盖面，再完成分组核查，最终将稳定结论反馈到第8章里程碑。

| 统计项 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 有效样本量 | M5-M6 阶段 n>=120 |
| 分层覆盖 | 正常/边界/异常/冲突四类样本均纳入 |
| 纳入与排除规则 | 与第6章最小信息集和审计规则保持一致 |
| 指标表达 | 主指标同时给出点估计与区间估计 |

扩样报告需同步提交分层分布、指标分母与不确定性说明；若出现关键指标区间下界不达标，则按“未稳定”处理，不形成阶段达标结论。

### 7.13 对抗安全回归（T-011~T-012）

考虑到 MedSentry 对医疗多智能体系统的对抗风险分析，本项目在现有回归集上新增对抗安全回归，以验证“检测-隔离-降级-上转”链路是否稳定执行 [R28]。

| 测试编号 | 对抗场景 | 输入特征 | 期望输出 | 实际输出 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-011 | 提示词污染注入 | 病例主诉中包含诱导忽略红旗症状的对抗文本 | 触发 ERR_ADVERSARIAL_PROMPT_DETECTED，隔离可疑Agent并降级 | 检测污染信号后切换保守拓扑，未输出冒进建议 | 达成 |
| T-012 | 共享信息扩散风险 | 多智能体会话中出现异常一致性飙升与证据缺失 | 启动拓扑隔离并强制审校复核 | 自动切换隔离优先拓扑，进入人工复核路径 | 达成 |

上述结果用于证明：系统不仅在常规病例上可用，也能在恶意输入条件下保持保守、安全、可追溯的输出边界。

### 7.14 评测执行与审校流程

图14 评测执行与审校流程图

图14将测试登记、标准回放、人工核查、问题修正与复测确认串联为统一流程。该流程的作用是确保评测结论基于可复核事实：当系统结果与人工核查不一致时，先完成原因定位与修正，再进入复测确认，避免把未收敛问题带入后续阶段。

## 第8章 分阶段实施路线

第8章给出项目由原型建设走向应用落地的实施路线。实施安排坚持“基础能力先固化、协同能力再增强、阶段验证再扩展、场景复制再外延”的推进顺序，确保建设节奏与治理能力同步提升。

### 8.1 第一阶段：基础能力建设（第1月-第2月，M1-M2）

第一阶段聚焦基础底座固化，核心目标并非功能数量扩张，而是形成统一、稳定、可追溯的基础能力集合。该阶段以“可复用、可审计、可联调”为建设原则，重点完成数据语义、规则定义、接口契约、样例模板和审计机制五类基础对象统一。

| 子阶段 | 核心目标 | 关键动作 | 可验收交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-1 数据与规则基线建设 | 形成统一输入语义与风险规则定义 | 完成数据字典、最小信息集定义、规则库初版 | 数据字典v1.0、规则库v1.0 |
| M1-2 接口与类型冻结 | 固化跨模块通信语义 | 完成核心类型、错误码、接口输入输出契约 | 接口规范v1.0、错误码清单 |
| M2-1 场景样例标准化 | 建立可复用评测样例集 | 完成A-F场景模板化与回放模板 | 场景样例库v1.0、回放模板 |
| M2-2 合规与审计链路打通 | 建立可追溯治理基础 | 完成审计事件落库、版本留痕、权限约束 | 审计机制v1.0、权限表 |

第一阶段完成标志是上述五类对象均具备版本标识、变更记录和回放能力。基础对象完成统一后，协同机制扩展与扩样验证才能在稳定底座上推进。

### 8.2 第二阶段：协同能力建设（第3月-第9月，M3-M9）

第二阶段聚焦协同机制稳定性、阶段验证与跨场景复制能力。阶段目标是在基础底座稳定前提下，逐步提升系统治理完备性与扩展可复制性，使项目从“可运行”过渡至“可落地、可迁移”。

| 阶段 | 时间窗口 | 目标 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第3月-第4月（M3-M4） | 协同原型联调 | 多智能体协同、仲裁、解释、随访链路稳定运行 | 协同原型v1.0、联调报告 |
| 第5月-第6月（M5-M6） | 扩样与增强验证 | 完成扩样评测、阶段结果汇总与v1.1增强验证 | 扩样评测报告、增强验证报告 |
| 第7月-第9月（M7-M9） | 场景复制与互操作对接 | 完成典型场景复制与FHIR/SMART接口适配验证 | 场景复制报告、互操作验证报告 |

第二阶段内部保持明确递进关系：M3-M4 聚焦链路稳定，M5-M6 聚焦扩样验证，M7-M9 聚焦迁移与复制。该顺序确保扩展建立在稳定结果基础上。

### 8.3 里程碑与验收条件

里程碑设置遵循“目标可定义、结果可核验、材料可复查”的原则。每项里程碑均绑定验收依据，确保阶段推进以事实为准。

| 里程碑 | 达成条件 | 验收依据 | 里程碑类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 接口与指标定义完成 | 第6章接口与第7章指标定义一致 | 接口清单v1.0、评测定义表 | 关键里程碑 |
| M2 场景端到端贯通 | A-F 场景均可完成输入到输出闭环 | 联调日志、场景回放记录 | 关键里程碑 |
| M3 关键指标达标 | 召回率、可解释率、时长达到目标阈值 | 指标统计报告、抽检记录 | 关键里程碑 |
| M4 试点运行验证 | 单点场景完成闭环运行与治理验证 | 试点运行记录、治理审计记录、医生复核反馈表 | 关键里程碑 |
| M5 扩样验证达成 | 样本规模与复核结果满足评测方案 | 扩样报告、阶段结果汇总与基线对照结果 | 扩展里程碑 |

里程碑按顺序推进。当前里程碑未达到既定条件时，项目先完成问题修正与一致性核查，再进入下一里程碑。

### 8.4 里程碑责任表（职责配置）

| 里程碑 | 负责人 | 协作角色 | 关键输入 | 验收输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 接口与规则完成 | 架构与算法负责人 | 产品、测试 | 指南规则、场景需求 | 接口v1.0与规则清单 |
| M2 场景联调达成 | 测试与质量负责人 | 架构、产品 | A-F样例库、评测模板 | 联调报告与问题清单 |
| M3 指标达标 | 测试与质量负责人 | 全体技术组 | 回归数据集、参数配置 | 指标达标报告 |
| M4 试点运行验证 | 项目负责人 | 架构、测试、运营协同 | 试点流程、治理规则 | 试点运行报告、医生复核反馈与优化建议 |
| M5 扩样验证达成 | 测试与质量负责人 | 架构、数据、算法 | 扩样数据集、基线配置、评测模板、抽检规则 | 扩样评测报告与问题闭环单 |

责任表将阶段目标与责任主体一一对应。每个里程碑设置唯一负责人，并明确协作角色、关键输入和验收输出，降低跨模块协同中的职责重叠与执行空档风险。

### 8.5 本章小结

通过“两阶段、五里程碑”的实施结构，工程建设、阶段验证与治理约束被统一到同一推进体系，为原型向可复制应用形态过渡提供明确路径。

## 第9章 可行性、资源与治理

第9章从可行性基础、治理约束、资源配置和推广交付四个方面，系统论证方案持续落地条件。重点覆盖主链路建设支撑能力、异常场景治理能力，以及由试点走向复制的资源与协作路径。

### 9.1 技术与资产可行性

项目可行性建立在三类基础资产之上：其一是方案资产，已形成从规范对标、机制设计到评测样例的阶段化文档链路 [R20][R21][R22][R23][R24]；其二是证据资产，已具备图表、样例、数据补充和参考文献索引；其三是工程资产，采用 LangGraph 与规则引擎结合的成熟技术栈，能够在有限周期内完成可运行原型搭建。

三类资产并非并列堆叠关系，而是“规范定义边界、证据支撑结论、工程承载实现”的递进关系。该递进关系确保系统建设不是单纯的软件实现，而是由临床边界、数据事实与流程治理共同约束的工程化落地过程。

### 9.2 团队角色与分工

团队组织采用“产品-技术-测试-治理”协同架构，目标是在同一周期内打通需求定义、技术实现、质量验证与版本治理。

| 角色 | 核心职责 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 产品与调研 | 需求抽象、场景定义、访谈与数据整理 | 需求文档、场景库 |
| 架构与算法 | 规则设计、Agent编排、接口实现 | 架构文档、接口、原型 |
| 测试与质量 | 指标执行、回归测试、问题归因 | 测试报告、质量清单 |
| 项目管理与质量治理 | 版本管理、质量审校、里程碑推进 | 质量清单、版本归档、里程碑记录 |

团队协同按照“场景定义—机制设计—实现联调—质量回顾”闭环推进。各阶段均设置唯一责任角色与跨角色核查机制，避免需求、实现与验证标准脱节。执行上坚持“职责清晰、接口清晰、验收清晰”：职责边界由角色表定义，交付边界由接口契约约束，质量边界由统一指标检验，以降低沟通成本与返工风险。

### 9.3 合规保障机制

项目合规遵循“边界清晰、数据最小、过程可追溯、风险可止损”四项原则。系统定位固定为“辅助分诊与风险评估”，不替代临床最终诊疗结论；对高风险或严重分歧场景，统一给出线下就医与人工复核建议 [R13][R15][R16]。

| 合规要点 | 保障方式 | 验证材料 |
| --- | --- | --- |
| 定位边界 | 固定“辅助评估”能力边界，禁止越界诊疗表述 | 边界声明、输出样例 |
| 数据治理 | 最小必要采集、分级授权、敏感字段脱敏存储 | 字段清单、权限矩阵 |
| 风险止损 | 红旗症状与严重分歧场景优先上转线下 | 异常事件记录、人工复核单 |
| 审计追踪 | 关键节点生成审计事件，支持全过程回看 | AuditEvent 样例、审计抽检记录 |

若涉及外部机构数据接入或联合验证，按合作单位要求补充审批或备案材料（如适用），并统一纳入项目交付文档。

### 9.4 风险触发条件与应对

风险管理执行“条件触发—动作执行—结果确认”的统一流程。下表给出主要风险项及处置动作。

| 风险 | 触发条件 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据时效偏旧 | 核心行为数据年份<2020 | 证据可信度争议 | 在正文标注“行为趋势参考”，主证据使用2024-2025数据 |
| 冲突未消解 | DI >= 0.7 或超过最大轮次 | 输出不稳定 | 启动 ERR_CONFLICT_UNRESOLVED + 保守策略 |
| 输入质量差 | 必填字段缺失或值异常 | 无法评估 | 启动降级流程与补采集引导 |
| 模型风险漂移 | 新版本上线后关键指标连续异常或越权告警 | 结论可信度下降 | 暂停该能力扩展，完成复核修订后再验证 |
| 叙事越界 | 出现越界诊疗措辞 | 合规风险 | 全文统一“辅助分诊与风险评估”表述 |
| 关键阶段并发任务过多 | 多模块同步变更 | 交付延迟 | 拆分阶段目标并优化排期 |

该风险处置表与第6章版本治理机制和 AI RMF 闭环保持一致，保证“触发后有动作、动作后有记录、记录后可追踪” [R32][R33]。同时，表中的“冲突未消解、输入质量差、模型风险漂移”等触发项与第6章错误码及降级路径一一对应，确保治理层判断能够直接驱动系统层动作。

### 9.5 资源清单

| 资源类别 | 现有资源 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 数据资源 | 公开统计数据、指南条目、场景样例库 | 需求论证、规则构建、评测验证 |
| 技术资源 | LangGraph、规则引擎、接口规范、图表资产 | 原型实现、流程编排、评测验证 |
| 组织资源 | 指导教师、跨学科团队、校内专家支持 | 方案把关、风险把控、落地推进 |

资源配置的核心原则是“先保障一期主链路，再扩展二三期增强能力”，确保有限资源优先投入到安全和评测闭环。资源投入顺序与第2章能力优先序保持一致，即优先覆盖核心能力与增强能力，再逐步吸收拓展能力，避免出现“扩展先行、主链路滞后”的结构性风险。

### 9.6 预算框架（按阶段估算）

本节预算采用参数化阶段估算方式，用于描述项目实施所需资源结构。具体执行金额以校内财务制度与实际采购流程为准，主文给出口径与影响因子，试点阶段按实测回填。

| 成本类别 | 一期（第1月-第4月，M1-M4） | 二期（第5月-第6月，M5-M6） | 三期（第7月-第9月，M7-M9） | 影响因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力投入（人月） | 6-8 | 3-4 | 4-6 | 需求变更率、人工复核占比 |
| 算力与模型调用（相对系数） | C_base × (1.0-1.2) | C_base × (1.1-1.4) | C_base × (1.3-1.8) | 样本量、并发峰值、模型路由比例 |
| 数据与标注（相对系数） | D_base × (0.8-1.0) | D_base × (1.0-1.4) | D_base × (1.1-1.5) | 扩样规模、质控抽检比例 |
| 运维与部署（相对系数） | O_base × (0.6-0.9) | O_base × (0.8-1.2) | O_base × (1.0-1.6) | 部署点位数、互操作对接复杂度 |
| 评测与质控（相对系数） | Q_base × (0.9-1.1) | Q_base × (1.0-1.3) | Q_base × (1.1-1.4) | 回归频次、异常占比、审计抽检强度 |

成本与价值统一口径如下：

阶段总成本 = 人力成本 + 算力成本 + 数据处理成本 + 运维成本 + 质控成本
单位评估成本 = 阶段总成本 / 阶段有效评估量(N_eval)
单位高风险闭环成本 = (阶段总成本 + 人工复核成本) / 高风险闭环量(N_closed_high_risk)

其中，N_eval 与 N_closed_high_risk 按第7章与第10章统计口径同步记录，作为第9.11节价值评估的输入。

预算控制遵循“主链路优先、质量优先、分期投入”三项原则：先保障一期能力可运行且可验证，再保障评测与治理闭环，扩展功能按“价值-风险-成本”顺序进入后续阶段。该预算框架的作用在于建立阶段投入与阶段产出的对应关系，使资源配置能够被里程碑结果直接校验。

补充三种预算测算情景如下。说明：以下金额为项目内控测算区间，用于阶段预算管理。

| 情景 | 总成本（万元） | 有效评估量 N_eval（例） | 单位评估成本（元/例） | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守情景 | 7.2 | 600 | 120 | 异常占比较高、人工复核强度高 |
| 基准情景 | 5.8 | 720 | 81 | 试点阶段常规运行 |
| 优化情景 | 4.8 | 820 | 59 | 数据复用与流程自动化较高 |

与里程碑联动规则如下：

- 若 M5-M6 扩样阶段 N_eval < 120，暂不输出“单位成本下降”结论，仅保留成本结构说明。

- 若异常复核占比连续两周高于阈值，优先追加质控预算，不压缩安全相关投入。

- 成本结论必须与第10.6节阶段实测值同步更新，避免“预算定义与验收定义脱节”。

### 9.7 外部合作与落地路径

外部合作围绕“流程适配、规则修订、协同验证”三项任务展开，以支撑项目由校内研发走向真实场景应用。

| 合作对象 | 合作目标 | 可交付成果 |
| --- | --- | --- |
| 社区卫生服务中心 | 验证基层流程适配性 | 场景反馈记录、流程优化建议 |
| 乡镇卫生院 | 验证导诊与随访可执行性 | 随访模板与任务卡优化 |
| 医共体牵头医院 | 验证上转与仲裁边界 | 转诊建议规则与治理规则 |
| 校内导师与外部专家 | 专业与合规把关 | 方案修订意见与风险提示 |

外部合作采用渐进推进路径：先在小范围场景完成流程适配，再基于运行结果进行问题归因与规则修订，随后进入再验证与复制扩展。该路径旨在以可控试点积累可迁移经验，逐步支撑规模化落地。

### 9.8 风险应急与止损机制

治理层设置应急与止损机制。其目标是在阶段偏差出现时及时收缩范围、恢复主链路稳定性，并在条件满足后重新进入验证流程。

| 触发条件 | 止损动作 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- |
| 连续两个阶段评测未达关键指标门槛 | 暂缓新增功能，优先完成主链路修复 | 下一阶段回归达标 |
| 高风险场景出现不可解释输出 | 停止扩展测试，优先修复规则与审校逻辑 | 可解释率恢复到既定阈值 |
| 关键里程碑延期超过1个周期 | 启动范围收缩并重新排期 | 里程碑重新校准并通过阶段校验 |
| 合规表述出现越界风险 | 统一修订文档与系统表述 | 合规复核通过后恢复推进 |

该机制的核心作用是将风险管理从“事后修正”前移到“过程控制”，通过范围收敛、问题修复、复测确认三类动作保障项目在偏差场景下仍能维持关键目标稳定。对于连续异常情形，治理层优先恢复主链路稳定性，再逐步恢复扩展功能，确保风险处置与资源投入保持同向收敛。

### 9.9 推广路径与场景化落地机制

为保障原型能力可迁移至真实流程，项目同步设计场景化推广路径。推广以“可控试点、问题修订、再验证”为节奏，确保各阶段形成可验收产物。该路径聚焦两项任务：验证基层流程适配性与组织可执行性，并进一步验证跨机构协同与扩展可复制性。

| 阶段 | 落地场景 | 核心动作 | 验收信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 试点验证 | 单点社区卫生服务中心 | 部署导诊-评估-随访闭环，收集一线反馈 | 核心流程稳定运行，异常路径可回放 |
| 阶段2 协同扩展 | 社区中心 + 乡镇卫生院 | 跨机构标准统一与转诊协同验证 | 分诊标准一致，转诊建议可执行 |
| 阶段3 区域复制 | 医共体牵头机构联动 | 形成标准化实施包与培训包 | 新场景复制周期可控，质量波动可控 |

在该路径下，项目采用“技术结果+组织反馈”双维度验收：阶段评测结果与一线执行反馈同时达标后进入下一阶段，避免“流程扩张快于治理成熟度”。

### 9.10 运营与服务交付模式

项目运营方案不仅描述系统能力，也明确持续交付机制。本项目采用轻量化服务交付模式，将技术成果拆分为可复用交付包，以降低基层机构采用门槛。交付过程强调部署效率、学习成本可控与持续质量治理。

| 交付包 | 主要内容 | 交付对象 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化部署包 | 接口配置、规则版本、安全策略 | 技术与运维人员 | 1-2周 |
| 业务启用包 | 场景模板、问询流程、随访任务卡 | 基层医生与管理人员 | 1周 |
| 质控回归包 | 指标看板、异常回放、版本对照 | 质控与管理角色 | 持续（月度） |
| 培训支持包 | 操作手册、案例回放、答疑机制 | 一线使用者 | 持续（按批次） |

该模式将一次性交付转化为“上线运行-效果监测-问题修订”的持续改进循环，持续支撑服务能力提升。

### 9.11 成本-价值闭环（应用价值视角）

在项目推进过程中，核心关注点是价值是否可量化、可持续。本项目价值闭环不依赖短期商业化收入，主要依赖三类可量化改进：流程效率改进、风险识别改进、管理连续性改进。当三类改进在试点中持续成立时，项目即具备向更大场景扩展的基础。

| 价值对象 | 主要痛点 | 项目改进点 | 可跟踪指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层医生 | 重复问询多、结论复核成本高 | 结构化采集与可解释报告 | 单次评估时长、复核时间 |
| 患者与家属 | 建议抽象、执行不连续 | 行动方案与随访任务卡 | 任务完成率、复访依从性 |
| 基层管理者 | 质量难统一、风险难追溯 | 标准统一与审计留痕 | 仲裁完整率、异常闭环率 |

为保证“投入-产出”可核验，阶段价值评估采用下表统一记录：

| 阶段 | 主要投入口径 | 主要产出价值 | 核查指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-M2 | 人月投入、规则与接口建设成本 | 形成统一底座，降低后续返工率 | 接口返工次数、规则冲突数 |
| M3-M4 | 联调与试点运行成本、人工复核成本 | 主链路稳定运行并形成试点验收材料 | 端到端时长、异常闭环时长、医生反馈完成率 |
| M5-M6 | 扩样评测与审计抽检成本 | 得到可复核阶段统计结果并固化治理策略 | 扩样样本量、关键指标稳定性、审计抽检通过率 |
| M7-M9 | 复制部署与培训运维成本 | 提升跨场景复制效率与质量一致性 | 复制周期、质量波动率、培训达标率 |

通过该闭环，项目可将技术复杂度转化为可感知的应用价值，并为第10章成果指标提供现实支撑。价值评估不依赖单点指标，而是以效率、质量与连续性三类指标联合观测，保证改进结论具有稳定解释力。

### 9.12 本章小结

第9章将“可行性”转化为可执行治理条件，覆盖可用资产、明确分工、合规动作、风险触发机制以及推广与运营交付路径。该治理框架为后续阶段成果稳定实现提供组织与制度基础。

### 9.13 产业认知与项目定位总结

本节对产业认知、市场定位、竞争差异与落地路径进行收束总结，形成第2章至第10章的统一表达。

| 维度 | 核心判断 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 产业认知 | 基层慢病管理需求规模大，标准化评估需求明确 | 第2章、第9.11节 |
| 市场定位 | 服务慢病患者、家属、基层医生与社区管理者四类用户 | 第2.5节、第5章 |
| 竞争差异 | 以“规则底座+协同仲裁+可追溯输出”构建差异化能力 | 第3章、第6章、第7章 |
| 落地路径 | 采用“试点验证-协同扩展-区域复制”渐进推进 | 第8章、第9.9节、第10章 |

## 第10章 预期成果与社会影响

第10章在前文技术机制、实施路径与治理约束基础上，给出项目成果的阶段化安排。内容采用“阶段交付—中期沉淀—长期影响—量化目标—扩展边界”的组织方式，明确成果边界、形成路径与时间安排。

### 10.1 阶段性可交付成果（第1月-第4月，M1-M4）

第1月至第4月的建设目标是完成从“规则与数据底座”到“协同原型运行”的贯通。该阶段强调三项约束：核心字段与规则定义统一、接口与错误处理边界稳定、场景样例可回放并持续更新。阶段成果按“交付物—标准—证据—时间点”列示如下。

| 成果 | 验收标准 | 验收证据 | 时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据字典与规则基线v1.0 | 核心字段与规则定义统一且可追踪 | 数据字典、规则库、版本记录 | 第1月-第2月（M1-M2） |
| 接口冻结v1.0 | 类型、接口、错误码完整可追溯 | 第6章接口定义、版本记录 | 第1月-第2月（M1-M2） |
| 协同原型v1.0 | 主流程稳定运行并支持仲裁与解释输出 | 原型运行记录、联调日志 | 第3月-第4月（M3-M4） |
| 场景评测执行表（A-F） | T-001~T-006与案例库一致 | 第7章测试表、附录C案例 | 第3月-第4月（M3-M4） |
| 互操作适配包 | 核心对象与FHIR/SMART对应完整 | 第6.17节对应表、对接验证记录 | 第4月（M4） |
| 试点阶段总结 | 形成试点运行结论与优化项清单 | 试点运行记录、阶段总结文档 | 第4月-第5月（M4-M5） |

上述交付物按“底座先行、链路贯通、治理补强”顺序形成递进关系。阶段验收以“可运行、可解释、可追溯”三项条件同时满足为准。

### 10.2 中期技术成果（研发阶段）

中期成果聚焦“从可运行走向可扩展”。在一期主链路贯通基础上，项目进一步要求关键指标保持稳定，同时保证治理链路在异常情形下持续有效。该阶段重点不在功能数量扩张，而在机制稳定性、证据完整性与复用能力。

| 成果 | 验收标准 | 验收证据 | 时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期协同原型 | 主流程可运行，支持并行评估与仲裁 | 原型演示录像、联调日志 | 第3月-第4月（M3-M4） |
| 指标达标报告 | 指标按第7章统一定义完成汇总并达标 | 指标汇总文档、抽检样本 | 第4月-第6月（M4-M6） |
| 扩样验证报告 | 关键指标完成阶段结果汇总与基线比较 | 第3月-第6月扩样报告、对照分析记录 | 第5月-第6月（M5-M6） |
| 合规审计机制 | 关键节点审计事件可回放 | 审计事件样例、回放记录 | 第4月-第6月（M4-M6） |
| 试点验收报告 | 技术指标与组织执行反馈同时达标 | 试点运行记录、责任记录、问题闭环单 | 第5月-第6月（M5-M6） |

中期阶段验收重点在于“稳定性与复用性”两类结果：前者通过扩样验证与回归记录体现，后者通过接口、审计与版本治理链条体现。阶段结论以扩样统计口径和试点验收结果为准，不以小样例结果直接外推总体效能。阶段完成后，项目将具备“链路可运行、指标可解释、过程可审计”的基础条件，为后续场景复制和规模化部署提供支撑。

### 10.3 长期社会与产业影响

长期影响以基层慢病管理场景的持续改进为目标，关注三类结果：流程标准化程度是否提高、长期随访连续性是否增强、项目方法是否具备迁移价值。该部分不以单次试点结论代替长期判断，而以阶段连续观测和机制复用能力作为主要依据。

| 方向 | 验收标准 | 验收证据 | 时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层服务能力提升 | 高风险识别与转诊流程更标准化 | 试点反馈、流程对比记录 | 第7月-第9月（M7-M9） |
| 慢病管理连续性提升 | 随访与宣教动作可执行、可追踪 | 随访完成率、任务闭环记录 | 第7月-第9月（M7-M9） |
| 教育推广与方法复用价值 | 形成可复用的“AI+基层医疗”实践模板 | 项目总结文档、教学分享材料 | 第9月及以后（M9+） |

### 10.4 本章小结

第10章在既有技术设计与实施路径基础上，明确不同阶段的成果边界、验收依据与时间安排。通过“阶段交付—中期沉淀—长期影响”三层结构，形成由工程实现延伸至社会应用价值的连续成果链。

### 10.5 核心价值与实现路径关系表

本节给出价值与实现路径的摘要映射。

| 价值维度 | 核心实现 | 落点章节 |
| --- | --- | --- |
| 创新性 | DI分歧量化 + 双阶段协同 + 西医主线/中医增强分层 | 第3章、第4章 |
| 安全可控 | 异常降级、冲突上转、审计留痕、版本回滚 | 第3章、第6章、第9章 |
| 应用可用 | 导诊-评估-仲裁-随访闭环与阶段化交付 | 第5章、第7章、第8章、第10章 |

### 10.6 分阶段量化目标（计划值）

为将阶段成果从定性表述转化为可测量目标，本节给出分阶段量化计划值。以下指标均为项目推进目标，不等同于既有统计事实，用于后续执行记录与阶段评估。

| 阶段 | 核心目标 | 量化计划值 | 对应验收位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础建设阶段（第1月-第2月，M1-M2） | 底座统一、定义一致 | 数据字典与规则基线完成率100%，接口与错误码冻结完成率100% | 第6章、第8章 |
| 一期研发阶段（第3月-第4月，M3-M4） | 主链路可运行 | A-F场景达成率>=90%，端到端时长<=120秒 | 第7章、第8章 |
| 中期验证阶段（第5月-第6月，M5-M6） | 阶段验证 | 扩样评测样本>=120，关键指标完成阶段结果汇总，并输出分层分布与分母口径说明 | 第7.12节、10.2节 |
| 扩展准备阶段（第7月-第9月，M7-M9） | 可复制与可治理 | 新场景复制周期可控，核心指标波动在设定阈值内 | 第8章、第9章 |

上述量化目标用于建立从阶段推进到结果判定的统一坐标。各阶段进展将按照“目标值、实测值、偏差解释、改进动作”进行连续记录，保障结果表达的可比性与连续性。A-F 场景达成率主要用于机制验收，不直接替代扩样阶段统计结论。

### 10.7 可持续影响与扩展边界

项目长期价值应建立在“边界清晰、质量持续提升”的基础上，而非功能无序扩张。因此，本项目定义两条扩展边界。第一条为安全边界：任何新增能力不得绕过西医主链路风险边界与审计机制；第二条为组织边界：任何新增场景必须先完成小范围验证，再进入复制扩展。

在此边界内，项目可持续影响主要体现在三个层面。对基层机构，是标准化前评估能力的持续沉淀；对患者家庭，是可执行健康管理习惯的持续形成；对高校创新实践，是可复用的“问题定义-技术实现-评测闭环-治理落地”方法沉淀。该影响路径强调持续改进与长期价值积累。

## 附录A 核心材料清单

附录A用于汇总项目提交与归档所需核心材料，确保正文、图表、案例、接口与引用体系可一体化查验。

- 文稿终稿（Markdown）。

- 发布版文稿（Word/PDF）。

- 图1-图14技术图表。

- 测试场景执行表（T-001~T-012）。

- 典型案例库（A-F）。

- 参考文献与索引。

### A.1 图表与流程图文件清单

下表给出正文已纳入图表的文件路径与章节位置，便于提交前进行完整性核验。

| 资产 | 文件路径 | 对应章节 | 纳入情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图1 七层系统架构图 | 计划书/图1_七层系统架构图.png | 第4.1节 | 已纳入正文 |
| 图2 多智能体协作时序图 | 计划书/图2_多智能体协作时序图.png | 第4.2节 | 已纳入正文 |
| 图3 评测指标体系雷达图 | 计划书/图3_评测指标体系雷达图.png | 第4.4节 | 已纳入正文 |
| 图4 高血压分级决策树 | 计划书/图4_高血压分级决策树.png | 第4.3节 | 已纳入正文 |
| 图5 技术路线甘特图 | 计划书/图5_技术路线甘特图.png | 第4.5节 | 已纳入正文 |
| 图6 状态机流程图 | 计划书/图6_LangGraph状态机流程图.png | 第4.2节 | 已纳入正文 |
| 图7 分歧指数计算流程图 | 计划书/图7_分歧指数计算流程图.png | 第4.2节 | 已纳入正文 |
| 图8 心血管危险分层矩阵图 | 计划书/图8_心血管危险分层矩阵图.png | 第4.3节 | 已纳入正文 |
| 图9 输入复杂度路由流程图 | 计划书/图9_输入复杂度路由流程图.png | 第3.6.2节 | 已纳入正文 |
| 图10 架构优化关键处理链路图 | 计划书/图10_架构优化关键处理链路图.png | 第4.7节 | 已纳入正文 |
| 图11 核心编排时序图 | 计划书/图11_核心编排时序图.png | 第5.4节 | 已纳入正文 |
| 图12 线下上转与结果回流闭环图 | 计划书/图12_线下上转与结果回流闭环图.png | 第5.12节 | 已纳入正文 |
| 图13 异常降级流程图 | 计划书/图13_ERR异常降级流程图.png | 第6.9节 | 已纳入正文 |
| 图14 评测执行与审校流程图 | 计划书/图14_评测执行闸门流程图.png | 第7.14节 | 已纳入正文 |

## 附录B 封面信息模板

附录B仅保留需后续补全的身份字段，避免影响主体内容定稿。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 学校 | 北京化工大学 |
| 学院 | 提交版填写（具体学院） |
| 项目名称 | CoPilot Care 基层智慧医疗多智能体协同系统 |
| 项目负责人 | 提交版填写（实名） |
| 成员名单 | 提交版填写（实名，按贡献排序） |
| 指导教师 | 提交版填写（实名） |
| 联系方式 | 提交版填写（手机号/邮箱） |
| 日期 | 2026-02-21（提交版按实际日期更新） |

## 附录C 典型案例描述（A-F）

附录C给出与第7章测试场景一一对应的案例化描述，统一采用“触发条件—系统动作—输出结果”结构，便于核查场景可复现性与输出一致性。

### C.1 案例A：高血压首次导诊（Case-A-001）

案例A对应基层首次导诊情境，重点考察在信息完整度较高时，系统能否以较低协同成本输出结构化且可执行的管理建议。用户为55岁男性，BMI 28.4，有家族高血压史，近7天血压多次处于 140-150/90-95 区间，主诉劳累后头痛。

| 处理步骤 | 触发条件 | 系统动作 | 输出片段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口校验 | 最小信息集完整 | 进入快速路径评估 | 无需补采集 |
| 风险评估 | SBP/DBP达到1级阈值 | 判定高血压1级并计算综合风险 | 风险等级 L1 |
| 协同仲裁 | DI=0.05（低分歧） | 不触发深度辩论，直接共识输出 | thresholdBand=一致 |
| 报告生成 | 首次导诊场景 | 输出结论+证据+行动清单 | 1个月内基层就诊、限盐、运动、控重 |

案例结论：在该场景下，系统实现了“风险识别与行动建议同步输出”，形成了首诊后可直接执行的管理路径。后续优化方向为补充家庭血压监测时段与记录频率建议，以提高后续随访数据质量。

### C.2 案例B：连续异常预警（Case-B-001）

案例B对应连续监测情境，重点考察系统是否能够识别“趋势性恶化”而非仅依据单次阈值触发处置。用户为62岁女性，既往高血压5年，规律服药，三日血压连续上升：168/105 -> 172/108 -> 175/110。

| 处理步骤 | 触发条件 | 系统动作 | 输出片段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 趋势检测 | 连续3次上升 | 标记“持续恶化轨迹” | 触发趋势告警 |
| 风险分层 | 高血压2级区间 + 波动增大 | 提升随访优先级 | 风险等级 L2 |
| 协同仲裁 | DI=0.08（低分歧） | 快速路径共识，不进入深辩论 | 黄色预警 |
| 行动编排 | 连续异常但未达急症短路 | 生成2周复诊任务卡 | 心内科复诊+家庭监测 |

案例结论：系统在未触发急症短路条件下，仍对持续上升轨迹给出提前预警，体现了趋势识别能力。后续优化方向为增加依从性追问模块，以区分生理恶化与行为执行偏差。

### C.3 案例C：信息缺失降级（Case-C-001）

案例C对应信息缺失情境，重点考察系统在证据不足时是否严格执行安全降级策略。用户为50岁男性首次使用，仅输入“头痛”，未提供血压值与关键病史。

| 处理步骤 | 触发条件 | 系统动作 | 输出片段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口校验 | 最小信息集不完整 | 中止常规评估链路 | ERR_MISSING_REQUIRED_DATA |
| 补采集引导 | 缺血压、病史、用药信息 | 输出最小补采集清单 | 5问以内补录建议 |
| 安全提示 | 症状存在不确定性 | 给出临时风险提醒 | 若症状加重立即线下就医 |
| 审计记录 | 发生降级路径 | 写入异常处理日志 | 可回放降级原因 |

案例结论：系统在证据不充分条件下未输出风险等级，而是进入补采集与安全提示链路，符合保守处置原则。后续优化方向为提升补采集交互连续性，降低首次使用中断率。

### C.4 案例D：多智能体冲突仲裁（Case-D-001）

案例D对应复杂共病与高风险并存情境，重点考察多智能体意见冲突时的仲裁稳定性。用户为70岁女性，合并高血压、糖尿病、肾功能异常，输入包括 185/115 mmHg、空腹血糖 8.2 mmol/L、下肢水肿。

| 处理步骤 | 触发条件 | 系统动作 | 输出片段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初评并行 | 多病共存+高危体征 | 心血管与代谢智能体并行评估 | 形成多组意见 |
| 分歧识别 | 评估意见不一致 | 计算 DI=0.55 进入深度辩论 | thresholdBand=显著分歧 |
| 审校仲裁 | 达到高风险与共病边界 | 强化指南证据引用并聚合结论 | 风险等级 L3 |
| 输出执行 | 触及上转条件 | 生成联合就诊路径 | 上级医院心内+内分泌联合门诊 |

案例结论：系统将冲突意见转化为结构化仲裁流程，并在高危边界下输出保守且可执行的上转建议。后续优化方向为缩短高复杂病例的冲突收敛时长，进一步提升时效稳定性。

### C.5 案例E：复诊一致性（Case-E-001）

案例E对应慢病复诊情境，重点考察系统对同类输入在跨期运行中的一致性保持能力。用户为58岁男性，规律服药，两次复诊输入分别为 128/82 与 132/84，间隔三个月。

| 处理步骤 | 触发条件 | 系统动作 | 输出片段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史一致性校验 | 两次输入均处于低风险范围 | 进行跨期一致性校验 | 波动判定为正常 |
| 风险评估 | 无新增红旗症状 | 保持低风险分层 | 两次均 L0 |
| 任务编排 | 风险稳定 | 维持常规随访节奏 | 3个月复评 |
| 解释输出 | 复诊场景 | 对比展示两次结果差异 | 强调“稳定但需持续管理” |

案例结论：系统在复诊场景中保持了稳定分层与任务节奏，未出现同类输入的异常跳变。后续优化方向为补充轻微波动解释模板，提升用户对连续管理结果的理解度。

### C.6 案例F：疑难会诊联动（Case-F-001）

案例F对应疑难多病联动情境，重点考察“西医主线决策 + 中医增强建议”在同一病例中的分层协同能力。用户为68岁男性，既往高血压、冠心病、2型糖尿病，当前输入 165/98 mmHg、胸闷气短、空腹血糖7.8、餐后11.5。

| 处理步骤 | 触发条件 | 系统动作 | 输出片段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主链路 | 胸闷气短 + 多病共存 | 西医Agent优先评估急性风险 | 判定高危 |
| 协同仲裁 | DI=0.25（轻度分歧） | 触发轻度辩论后共识输出 | 风险等级 L3 |
| 分诊输出 | 高危但可描述明确 | 指向心内科主诊并联动内分泌 | MDT联动建议 |
| 增强建议 | 非急性期管理需要 | 追加中医体质与生活方式建议 | 不进入急性决策主链路 |

案例结论：系统在高危情境中保持西医主链路优先，并在非急性管理层补充中医增强建议，实现了分层并行且边界清晰的输出。后续优化方向为补充跨专科随访协同看板，提升长期管理连续性。

## 附录D 术语表与参考索引

### D.1 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 多智能体系统（Multi-Agent System） | 多个智能体分工协作完成复杂任务的系统 |
| 分歧指数（Dissent Index） | 量化多智能体意见冲突程度的指标 |
| 最大轮次（Max_Steps） | 深度辩论最大轮次，本项目设为3 |
| 风险轨迹（Risk Trajectory） | 风险随时间变化的序列化表达 |
| 规则即代码（Policy-as-Code） | 将医疗安全与合规规则编码执行 |

### D.2 参考索引

- [R1] [指南/共识] 成人高血压合并2型糖尿病和血脂异常基层防治中国专家共识（2024年版）. 2024.

- [R2] [期刊论文] 十三五高血压调查（2012-2015）. Circulation, 2018.

- [R3] [调查报告] 中国慢性病与危险因素调查（2018-2019）. 中国疾控相关报告, 2020.

- [R4] [统计公报] 国家卫生健康委员会. 2024年我国卫生健康事业发展统计公报. 2025.

- [R5] [官方发布] 国家卫健委2025年11月新闻发布会（基层机构与诊疗占比数据）. 2025.

- [R6] [调查报告] 上海公立三甲医院门诊患者就诊时间调查报告. 2017.

- [R7] [调查报告] 北京大学社会学系. 中国医患关系现状调查报告. 2018.

- [R8] [期刊论文] 慢病患者就医行为与用药依从性研究. 中国卫生统计, 2024.

- [R9] [期刊论文] NEJM 相关依从性研究（高血压患者停药与服药频次影响）. 2020.

- [R10] [期刊论文] JAMA Psychiatry 相关研究（抑郁与依从性）. 2020.

- [R11] [国际机构报告] WHO 相关统计（费用中断治疗）. 2020.

- [R12] [临床指南] 中国高血压防治指南（2024修订版）. 中华心血管病杂志, 2024.

- [R13] [国家规范] 国家基本公共卫生服务规范（第三版）. 2017. 链接：http://www.nhc.gov.cn/jws/s3578/201703/d20c37e23e1f4c7db7b8e25f34473e1b.shtml

- [R14] [行业标准] 中医体质分类与判定（ZYYXH/T157-2009）. 2009. 链接：http://www.cmam.cn/2021/0616/20210616154332560.pdf

- [R15] [法律法规] 中华人民共和国数据安全法. 2021. 链接：http://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_5616181.htm

- [R16] [法律法规] 中华人民共和国个人信息保护法. 2021.

- [R17] [官方文档] LangGraph: Building Stateful Multi-Agent Applications. 2024. 链接：https://github.com/langchain-ai/langgraph

- [R18] [学术论文] Tang X, Zou A, Zhang Z, et al. MedAgents (ACL 2024 Findings). 2024.

- [R19] [学术论文] Kim Y, Park C, Jeong H, et al. MDAgents (NeurIPS 2024). 2024.

- [R20] [内部研究文档] research_reports/第一阶段_多智能体医疗推理理论调研与文献综述.md

- [R21] [内部研究文档] research_reports/第三阶段_评测方案设计与样例构建文档.md

- [R22] [内部研究文档] research_reports/第二阶段_多智能体协同机制详细设计文档.md

- [R23] [内部研究文档] research_reports/第二阶段_风险评估模块算法设计文档.md

- [R24] [内部研究文档] research_reports/第二阶段_中医体质辨识模块设计文档.md

- [R25] [内部案例文档] 计划书/附录C_典型案例描述.md

- [R26] [学术论文] Zhu Y, He Z, Hu H, et al. MedAgentBoard: Benchmarking Multi-Agent Collaboration with Conventional Methods for Diverse Medical Tasks. arXiv:2505.12371, 2025. 链接：https://arxiv.org/abs/2505.12371

- [R27] [学术论文] Jiang Y, Black KC, Geng G, et al. MedAgentBench: A Realistic Virtual EHR Environment to Benchmark Medical LLM Agents. arXiv:2501.14654, 2025. 链接：https://arxiv.org/abs/2501.14654

- [R28] [学术论文] Chen K, Zhen T, Wang H, et al. MedSentry: Understanding and Mitigating Safety Risks in Medical LLM Multi-Agent Systems. arXiv:2505.20824, 2025. 链接：https://arxiv.org/abs/2505.20824

- [R29] [学术论文] Lee G, Bach E, Yang E, et al. FHIR-AgentBench: Benchmarking LLM Agents for Realistic Interoperable EHR Question Answering. arXiv:2509.19319, 2025. 链接：https://arxiv.org/abs/2509.19319

- [R30] [国际标准] HL7. FHIR Release 4 (v4.0.1): Standard for Health Care Data Exchange. 2019. 链接：https://hl7.org/fhir/R4/

- [R31] [实施指南] HL7. SMART App Launch Implementation Guide v2.2.0. 2023. 链接：https://build.fhir.org/ig/HL7/smart-app-launch/

- [R32] [治理框架] NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). 2023. 链接：https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

- [R33] [治理实践] NIST AI Resource Center. NIST AI RMF Playbook（持续更新）. 链接：https://airc.nist.gov/airmf-resources/playbook/
### D.3 正文-引用闭环对应

| 章节 | 主要引用编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 | R1 R2 R4 R8 R12 R13 R14 R15 R16 R24 | 立项背景、目标体系、边界原则与合规底线 |
| 第2章 | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 | 人群负担、供给压力、行为与依从性及产业价值对应依据 |
| 第3章 | R12 R13 R14 R17 R18 R19 R20 R22 R23 R24 R26 R27 R28 R29 | 协同机制、DI策略与外部借鉴落位来源 |
| 第4章 | R17 R20 R22 R26 R27 R28 R29 R30 R31 | 状态机、架构优化与互操作标准依据 |
| 第5章 | R12 R14 R23 R24 | 核心模块取舍、主链路与增强链路边界 |
| 第6章 | R13 R15 R16 R20 R22 R28 R30 R31 | 数据治理、接口增强、对抗防护与标准适配依据 |
| 第7章 | R20 R21 R23 R25 R26 R27 R28 R29 | 评测定义、基线对照、对抗回归与扩样依据 |
| 第8章 | R21 | 实施里程碑与阶段推进依据 |
| 第9章 | R13 R15 R16 R20 R21 R22 R23 R24 R32 R33 | 可行性、治理与风险执行依据 |
| 第10章 | R21 | 交付成果与验收标准 |

说明：本表用于展示正文与参考索引的对应关系，确保关键结论具有明确来源支撑。

### D.4 指标定义汇总（跨章统一）

为保持跨章节指标定义一致，本节将核心指标统一定义为可核查字典。第3章门槛、第7章统计与第10章验收均按以下定义执行。

| 指标 | 统一定义 | 计算式 | 主要章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高风险召回率 | 真实高风险样本中被正确识别的比例 | TP / (TP + FN) | 第3章、第7章、第10章 |
| 高风险误报占比 | 被判为高风险样本中的假阳性比例 | FP / (TP + FP) | 第3章、第7章、第10章 |
| 可解释率 | 输出同时包含“结论+证据+依据”的比例 | ExplainableOutputs / TotalOutputs | 第3章、第7章 |
| 分歧仲裁完整率 | 冲突样本中给出分歧点与仲裁理由的比例 | ResolvedConflictCases / ConflictCases | 第3章、第7章 |
| 低置信拒答正确率 | 低置信样本中正确执行拒答或上转的比例 | CorrectAbstain / LowConfidenceCases | 第6章、第7章 |
| 端到端时长 | 单次评估从输入到结果返回耗时 | t_output - t_input | 第4章、第5章、第7章 |
| 审计留痕完整率 | 关键节点存在可回放审计事件的比例 | AuditedSessions / TotalSessions | 第6章、第9章 |
| 场景达成率 | 当轮达成场景数占当轮纳入场景数的比例 | AchievedScenarios / TotalScenarios | 第7章、第10章 |
| 有效样本量（n） | 满足纳入规则且可回放的样本总数 | n_valid | 第7章、第10章 |

说明：当 n<30 时，相关结果用于机制趋势判断；总体效能结论以扩样阶段统计结果为准。

### D.5 外部借鉴的工程化说明

本节说明外部文献借鉴与项目工程落位关系。正文保持方案与实施表达，原理细项统一收录于附录。

#### D.5.1 借鉴项与落位关系

| 借鉴主题 | 主要参考 | 在系统中的落位 |
| --- | --- | --- |
| 协同能力具备条件性增益 | MedAgentBoard、MedAgentBench [R26][R27] | 第3.6节复杂度路由；第5章协同仲裁模块 |
| 低置信场景应拒答与保守处置 | 内部机制文档与 MedAgentBench [R22][R23][R27] | 第6章错误码 ERR_LOW_CONFIDENCE_ABSTAIN 与降级策略 |
| 对抗输入需拓扑隔离与扩散抑制 | MedSentry [R28] | 第6.9节异常降级；第7.13节对抗回归 |
| 互操作检索影响任务稳定性 | FHIR-AgentBench [R29] | 第4.9节互操作适配；第6.17节接口对应 |

#### D.5.2 三路守护判定步骤（补充）

| 判定步骤 | 判定条件 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 步骤1 | 出现红旗症状或危急阈值 | 直接进入线下上转 |
| 步骤2 | 比较“协同结果、规则基线、单模型基线”三路等级 | 执行一致性核查 |
| 步骤3 | 三路冲突且最高风险等级 >=L2 | 触发人工复核或保守上转 |
| 步骤4 | 未触发高风险冲突 | 继续常规输出链路 |

#### D.5.3 DI 收敛计算样例（补充）

样例设定：三名智能体初评为 L3/L2/L1，编码为 3/2/1；分歧度 = 标准差(等级向量) / 最大标准差（三智能体场景 最大标准差≈1.41）。

| 轮次 | 智能体等级向量 | 分歧度 | 临床意义差异 | 分歧指数 (0.7*d + 0.3*c) | 判定带宽 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第0轮 | [3,2,1] | 0.58 | 0.72 | 0.62 | 显著分歧 | 深度辩论+审校介入 |
| 第1轮 | [3,3,2] | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 轻度分歧 | 一轮补证据辩论 |
| 第2轮 | [3,3,3] | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 一致 | 进入共识输出 |

说明：临床意义差异 反映“分歧是否导致行动方向冲突”，不等同于病情严重程度。若达到最大轮次后仍处于高分歧状态，系统按 ERR_CONFLICT_UNRESOLVED 执行保守上转。

文档版本：V4.44
更新日期：2026-02-20
说明：本版本在不删主内容前提下补强判定口径与章节衔接：第2章补充数据更新触发条件并固化复核动作，第6章统一计划书语气并细化复核时限，第7章补充判定分级与证据链检查要素。